****

**Республика Карелия**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОПОВПОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 11 мая 2017 года № **22**

п. Попов Порог

**Об утверждении плана по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и** **социальной сферы Поповпорожского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов**

## В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов администрация Поповпорожского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Поповпорожского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов.

2. Назначить Клюкину А.С., заместителя главы администрации, ответственным лицом за предоставление в администрацию Сегежского муниципального района оперативной информации о подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в осенне-зимний период

 3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения официального текста настоящего постановления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Сегежского муниципального района в разделе «Муниципальные образования – Поповпорожское сельское поселение»

 Глава

Поповпорожского сельского поселения И.В. Хомяков

Разослать: в дело, администрацию Сегежского муниципального района, прокуратуру

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Поповпорожского сельского

Поселения от 11.05.2017 г. № 22

План

основных мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в ОЗП 2017-2018 годов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Содержание мероприятия | Адрес проведения работ | Срок выполне-ния | Смет-ная стои-мость (тыс,руб) | Источник финанси-рования | Ответствен-ный  |
| 1 | Общий осмотр жилого фонда. | Весь жилой фонд на территории поселения. | До 20.06.2017 г. | 0 | - | Админи-страция Поповпорож-ского сельского поселения |
| 2 | Частичный ремонт печей в муниципальном жилом фонде(п. Волдозеро) | пос. Волдозеро | до 01.09.2017 | 50,0 | бюджет поселения (средства поступившие от платы за пользование жилыми помещениями)  | Администра-ция Поповпорож-ского сельского поселения |
| 4 | Ремонт жилого фонда в пос. Волдозеро и Попов Порог | пос. Волдозеро, пос. Попов Порог | До 01.09.2017 | 80,0 | бюджет поселения (средства, поступившие от платы за пользование жилыми помещениями) | Админи-страция Поповпорож-ского сельского поселения |
|  | ИТОГО: |  |  | 130,0 |  |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**