****

**Республика Карелия**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ПОПОВПОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 23 марта 2016 года **№ 6**

п. Попов Порог.

**Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы**

**«Повышение безопасности дорожного движения на территории Поповпорожского сельского поселения на 2016-2020 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 года № 864, Уставом муниципального образования «Поповпорожское сельское поселение» администрация Поповпорожского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную муниципальную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории Поповпорожского сельского поселения на 2016 – 2020 г.».

2. Обнародовать данное постановление путем размещения его на бумажных носителях в местах массового посещения населением:

- п. Волдозеро – сельская библиотека;

- п. Кяргозеро – магазин ИП Смирновой А.А.;

- п. Попов Порог – администрация поселения,

а также путем размещения на официальном сайте Сегежского муниципального района в разделе «Муниципальные образования – Поповпорожское сельское поселение» (<http://home.onego.ru/~segadmin/omsu_selo_PopovPorog>);

Глава

Поповпорожского сельского поселения И.В. Хомяков

Приложение 1

к постановлению администрации

Поповпорожского сельского поселения от 23 марта 2013 года № 6

**долгосрочная муниципальная целевая программа**

**«Повышение безопасности дорожного движения на территории ПОПОВПОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО поселениЯ**

**на 2016 – 2020 годы»**

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**программными методами**

На территории Поповпорожского сельского поселения по состоянию на 01.01.2016 года зарегистрировано по месту жительства 618 человек, постоянно проживало 505 человека. Особенностью сельского поселения является отдаленность от райцентра и административного центра поселения, разбросанность населенных пунктов, малочисленность населения (от 2 до 324 человек). С этим, прежде всего, связано отсутствие общественного транспорта во всех населенных пунктах, кроме пос. Волдозеро. Грунтовые дороги от автотрассы «Кола» до населенных пунктов находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют серьезного капитального ремонта. Кроме того, в последние 10 лет значительно выросло количество личного легкового автотранспорта, в связи с чем у подавляющего большинства граждан появилась возможность решать проблему попадания в районный центр и другие города самостоятельно, и потребность в общественном транспорте заметно уменьшилась.

В течение последних 5 лет на дорогах в границах населенных пунктов Поповпорожского сельского поселения ДТП зарегистрировано не было. Однако нарушения правил дорожного движения происходят регулярно. Сотрудники ГИБДД выезжают в поселки крайне редко. В поселках эксплуатируется значительное количество старых незарегистрированных и, соответственно, не проходящих технический осмотр, мотоциклов и автомашин. Многие граждане, управляющие транспортными средствами, не имеют водительских прав. Это связано, в первую очередь, со сложностью прохождения обучения и сдачи экзаменов ввиду отдаленности поселков от районного центра и других городов.

Состояние грунтовых дорог недостаточно хорошее, несмотря на значительные средства, израсходованные из Дорожного фонда поселения в 2014 и 2015 годах.

Указанные причины могут повлиять на ухудшение ситуации с безопасностью дорожного движения, поэтому необходимость программно-целевого подхода к решению проблем обеспечения безопасности дорожного движения очевидна.

**2. ПАСПОРТ**

**долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Поповпорожского сельского поселения**

**на 2016 – 2020 г.»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы | Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Поповпорожское сельское поселение на 2016 – 2020 г.» (Далее Программа) |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  2. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».  3. Федеральная целевая программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 г. № 864.  4. Устав муниципального образования «Поповпорожское сельское поселение». |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Поповпорожского сельского поселения |
| Основной разработчик программы | Администрация Поповпорожского сельского поселения |
| Основная цель    Программы | Обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах Поповпорожского сельского поселения. |
| Основные задачи программы | - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;  - предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;  - выявление, ликвидация и профилактика возникновения опасных участков (концентраций аварийности) на автомобильных дорогах поселения;  - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в поселении;  - повышение правовой сознательности граждан и участников дорожного движения в области безопасности дорожного движения. |
| Исполнитель  Программы | Администрация муниципального образования «Поповпорожское сельское поселение» |
| Сроки реализации Программы | Программа реализуется в 2016 – 2020 годах |
| Объемы и источники финансирования программы | Источник   финансирования  программы - местный бюджет, в т.ч. средства Дорожного фонда Поповпорожского сельского поселения  в 2016 году ― 1400 тыс. рублей;  в 2017 году ― 1111тыс. рублей;  в 2018 году ― 1100,5 тыс. рублей;  в 2019 году ― 1111тыс. рублей;  в 2020 году ― 1100,5 тыс. рублей;  Общий  прогнозный объем  финансирования  мероприятий составит: 5823, 0 тыс. руб.  Объемы   финансирования  программы  носят  прогнозный  характер  и   подлежат  корректировке в течение  финансового  года. |
| Ожидаемые конечные  результаты реализации  Программы | 1. Уменьшение правонарушений участниками дорожного движения.  2. Отсутствие ДТП. |
| Организация контроля исполнения Программы | Составление отчета о выполнении мероприятий программы по итогам работы за год.  Общий контроль за выполнением Программы осуществляет глава Поповпорожского сельского поселения. |

**3. Основные мероприятия Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание**  **мероприятий** | **Ответственный исполнитель и соисполнители мероприятий** | **Источник финансирования** |
|  | Ремонт системы наружного освещения в п. Попов Порог, п. Волдозеро | Администрация Поповпорожского сельского поселения | Бюджет муниципального образования |
|  | Разработка схемы расположения и установка дорожных знаков | Администрация Поповпорожского сельского поселения, отдел ГИБДД (по согласованию) | Бюджет муниципального образования |
|  | Организация обучения учащихся ООШ по правилам дорожного движения | Директор МОУ ООШ п. Попов Порог (по согласованию), родительский комитет. | Не требует финансирования |
|  | Оформление уголков по безопасности дорожного движения | Руководитель МОУ ООШ п. Попов Порог, зав. филиалом № 13 ЦБС, зав. Волдозерской сельской библиотекой | Не требует финансирования |
|  | Проведение конкурса –викторины по знанию ПДД | Зав. филиалом № 13 ЦБС | Не требует финансирования |
|  | Проведение конкурса детского рисунка «Мой друг - дорога» зав. филиалом № 13 ЦБС | Администрация Поповпорожского сельского поселения, зав. филиалом № 13 ЦБС | Бюджет муниципального образования |
|  | Проведение смотра – конкурса юных велосипедистов «Солнце на спицах» | Администрация муниципального образования «Поповпорожское сельское поселение», МОУ ООШ п. Попов Порог. | Бюджет муниципального образования |
|  | Текущий ремонт дорог в границах населенных пунктов | Администрация Поповпорожского сельского поселения | Средства дорожного фонда Поповпорожского сельского поселения |

**4. План финансирования мероприятий долгосрочной целевой программы**

**«Повышение безопасности дорожного движения на территории Поповпорожского сельского поселения на 2016 – 2020 г.» (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Финансирование, тыс. руб. | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Ремонт системы наружного освещения в п. Попов Порог, п. Волдозеро | Средства дорожного фонда Поповпорожского сельского поселения | 105 | - | **-** | **-** | **-** |
| 2 | Разработка схемы расположения и установка дорожных знаков | Местный бюджет | **-** | 10,0 | 10,0 | - | - |
| 3 | Организация обучения учащихся ООШ по правилам дорожного движения | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Оформление уголков по безопасности дорожного движения | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Проведение конкурса –викторины по знанию ПДД | Местный бюджет | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 6 | Проведение конкурса детского рисунка «Мой друг - дорога» зав. филиалом № 13 ЦБС | Местный бюджет | - | 0,1 | - | 0,2 | - |
| 7 | Проведение смотра – конкурса юных велосипедистов «Солнце на спицах» | Средства дорожного фонда Поповпорожского сельского поселения | - | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 0,3 |
| 8 | Ремонт и содержание дорог в границах населенных пунктов | Средства дорожного фонда Поповпорожского сельского поселения | 1295,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 |
|  | ИТОГО: |  | 1400,0 | 1111 | 1100,5 | 1111,0 | 1100,5 |