****

## Республика Карелия

## АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 июля 2016 года № 596

Сегежа

**О внесении изменений в постановление администрации**

Сегежского муниципального района от 15 апреля 2016 г. № 317

Администрация Сегежского муниципального района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в Перечень мероприятий по подготовке муниципальных учреждений подведомственных администрации Сегежского муниципального района к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов (далее – Перечень), утвержденный постановлением администрации Сегежского муниципального района от 15 апреля 2016 г. № 317 «О подготовке муниципальных учреждений, подведомственных администрации Сегежского муниципального района, к работе в осенне-зимний период

2016-2017 г.г.» изменения, изложив подпункты 4, 15, 20, 22, 29 раздела II. Объекты муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Сегежский муниципальный район» в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | 1. Замер сопротивления изоляции электропроводки.  2. Гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления  3. Поверка приборов учета тепловой энергии  4. Работы по ремонту крыльца школы  5. Техническое обследование козырька здания школы  6. Замена аварийного участка розлива отопления | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя  общеобразовательная  школа № 6 г. Сегежи | 20,0  17,0  18,7  338,91  24,09  37,0 | Бюджет  района | июнь-август 2016 | Миккоева М.И., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Сегежи |
| 15. | 1. Замер сопротивления изоляции электропроводки.  2. Гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления  3. Текущий ремонт кровли  4.Косметический ремонт  5. Поверка приборов учета тепловой энергии | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 23 общеразвивающего вида II категории г. Сегежи | 25,0  17,0  249,077  83,0  4,2 | Бюджет  района  (собственные средства 203,277  субсидия на социально-экономическое развитие 175,0) | июнь-август 2016 | Малевич И.И., заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 23 г. Сегежи |
| 20. | 1. Замер сопротивления изоляции электропроводки.  2. Гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления.  3.Частичный ремонт трубопроводов системы ХВС  4. Приобретение материалов для ремонта тепловой сети | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа п. Идель | 30,0  17,0  60,0  25,0 | Бюджет  района | июль  2016 | Епихова А.А., директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа  п. Идель |
| 22. | 1. Замер сопротивления изоляции электропроводки.  2. Гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления.  3. Устройство деревянного ограждения территории» | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа п. Черный Порог | 10,0  17,0  791,41 | Бюджет  района | июнь – июль 2016 | Жидкова М.В., директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения Средняя обще-образовательная школа  п. Черный Порог |
| 29. | 1. Замер сопротивления изоляции электропроводки.  2. Гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления  3. Ремонт кровли  4. Косметический ремонт  5. Сантехнические работы  6. Электромонтажные работы по замене электропроводки и светильников внутреннего освещения в школе-интернате № 14 п. Надвоицы | Муниципальное казенное специальное (коррекционное) общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможно-стями здоровья Специальная (Коррекционная) обще-образовательная школа-интернат №14 п. Надвоицы | 15,0  17,0  549,189  347,207  76,642  182,43 | Бюджет  района | июнь-сентябрь 2016 | Вазина Г.В., директор муниципального казенного специального (коррекцион-ного) общеобразовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья Специальная (Коррекционная) обще-образовательная школа-интернат № 14 п. Надвоицы |
|  | Итого по разделу II | 5847,155  в том числе:  собственные средства бюджета 5137,155  субсидия на социально-экономическое развитие 710,0 | | | | |
|  | Всего средств, предусмотренных мероприятиями | 6035,255 в том числе:  5195,155 собственные средства бюджета  710,0 субсидия на социально-экономическое развитие  29,4 субвенции  100,7 средства полученные от предпринимательской деятельности | | | | |

»

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Сегежского муниципального района (Т.А.Слиж) обнародовать настоящее постановление путем размещения официального текста постановления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Сегежского муниципального района <http://home.onego.ru/~segadmin>

Глава администрации

Сегежского муниципального района И.П.Векслер

Разослать: в дело, Н.Н.Иванюк, ФУ, УО, Е.Н.Антоновой, МКУ «ЕРЦ», МКУ «ХЭГ», МБОУ СОШ № 6, МКОУ СОШ п. Идель, МКОУ СОШ п. Черный Порог, МКДОУ № 23, МКСОУ школа-интернат № 14 п. Надвоицы.