****

## Республика Карелия

## АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 июля 2016 года № 596

Сегежа

**О внесении изменений в постановление администрации**

Сегежского муниципального района от 15 апреля 2016 г. № 317

Администрация Сегежского муниципального района **п о с т а н о в л я е т:**

 1. Внести в Перечень мероприятий по подготовке муниципальных учреждений подведомственных администрации Сегежского муниципального района к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов (далее – Перечень), утвержденный постановлением администрации Сегежского муниципального района от 15 апреля 2016 г. № 317 «О подготовке муниципальных учреждений, подведомственных администрации Сегежского муниципального района, к работе в осенне-зимний период

2016-2017 г.г.» изменения, изложив подпункты 4, 15, 20, 22, 29 раздела II. Объекты муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Сегежский муниципальный район» в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | 1. Замер сопротивления изоляции электропроводки. 2. Гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления3. Поверка приборов учета тепловой энергии4. Работы по ремонту крыльца школы5. Техническое обследование козырька здания школы6. Замена аварийного участка розлива отопления | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняяобщеобразовательнаяшкола № 6 г. Сегежи | 20,017,018,7338,9124,0937,0 | Бюджет района | июнь-август 2016 | Миккоева М.И., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Сегежи  |
| 15. | 1. Замер сопротивления изоляции электропроводки. 2. Гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления3. Текущий ремонт кровли4.Косметический ремонт5. Поверка приборов учета тепловой энергии | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 23 общеразвивающего вида II категории г. Сегежи | 25,017,0249,07783,04,2 | Бюджет района(собственные средства 203,277субсидия на социально-экономическое развитие 175,0) | июнь-август 2016 | Малевич И.И., заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 23 г. Сегежи |
| 20. | 1. Замер сопротивления изоляции электропроводки. 2. Гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления.3.Частичный ремонт трубопроводов системы ХВС4. Приобретение материалов для ремонта тепловой сети | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа п. Идель | 30,017,060,025,0 | Бюджет района | июль2016 | Епихова А.А., директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа п. Идель |
| 22. | 1. Замер сопротивления изоляции электропроводки. 2. Гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления.3. Устройство деревянного ограждения территории» | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа п. Черный Порог | 10,017,0791,41 | Бюджет района | июнь – июль 2016 | Жидкова М.В., директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения Средняя обще-образовательная школа п. Черный Порог  |
| 29. | 1. Замер сопротивления изоляции электропроводки.  2. Гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления3. Ремонт кровли4. Косметический ремонт5. Сантехнические работы6. Электромонтажные работы по замене электропроводки и светильников внутреннего освещения в школе-интернате № 14 п. Надвоицы | Муниципальное казенное специальное (коррекционное) общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможно-стями здоровья Специальная (Коррекционная) обще-образовательная школа-интернат №14 п. Надвоицы | 15,017,0549,189347,20776,642182,43 | Бюджет района | июнь-сентябрь 2016 | Вазина Г.В., директор муниципального казенного специального (коррекцион-ного) общеобразовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья Специальная (Коррекционная) обще-образовательная школа-интернат № 14 п. Надвоицы |
|  | Итого по разделу II |  5847,155в том числе:собственные средства бюджета 5137,155субсидия на социально-экономическое развитие 710,0 |
|  | Всего средств, предусмотренных мероприятиями |  6035,255 в том числе: 5195,155 собственные средства бюджета 710,0 субсидия на социально-экономическое развитие  29,4 субвенции 100,7 средства полученные от предпринимательской деятельности |

 »

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Сегежского муниципального района (Т.А.Слиж) обнародовать настоящее постановление путем размещения официального текста постановления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Сегежского муниципального района <http://home.onego.ru/~segadmin>

 Глава администрации

Сегежского муниципального района И.П.Векслер

Разослать: в дело, Н.Н.Иванюк, ФУ, УО, Е.Н.Антоновой, МКУ «ЕРЦ», МКУ «ХЭГ», МБОУ СОШ № 6, МКОУ СОШ п. Идель, МКОУ СОШ п. Черный Порог, МКДОУ № 23, МКСОУ школа-интернат № 14 п. Надвоицы.