****

## Республика Карелия

## АДМИНИСТРАЦИЯСЕГЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 ноября 2016 года № 938

 Сегежа

**О внесении изменений в постановление администрации**

Сегежского муниципального района от 15 апреля 2016 г. № 317

 Администрация Сегежского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Перечень мероприятий по подготовке муниципальных учреждений, подведомственных администрации Сегежского муниципального района, к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 г.г. (далее – Перечень), утвержденный постановлением администрации Сегежского муниципального района от 15 апреля 2016 г. № 317 «О подготовке муниципальных учреждений, подведомственных администрации Сегежского муниципального района, к работе в осенне-зимний период 2016-2017 г.г.» (в редакции постановлений от 7 июня 2016 г. № 493, от 8 июля 2016 г. № 596, от 17 августа 2016 г. № 726) изменения, изложив разделы I, II в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. **Объекты культуры муниципального образования «Сегежский муниципальный район»**
 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Гидравличес-кие испытания и гидравличе-ская промывка систем центрального отопления | Муниципаль-ное бюджетное учреждение **«**Сегежский районный Центр культуры и досуга» | 16,99  | Бюджет Сегежс-когомуници-пального района | май-август2016 | Флюгрант Л.К., директор муниципального бюджетного учреждения **«**Сегежский районный Центр культуры и досуга» |
| 2. | Гидравличес-кие испытания и гидравли-ческая промывка систем центрального отопления | Муниципаль-ное бюджетное образовате-льное учреждение дополните-льного образования «Детская школа искусств города Сегежи и Сегежского района Республики Карелия» | 13,99498 | Бюджет Сегежс-когомуници-пального района | июнь-август2016 | Вайнонен Т.А., директор муниципального бюджетного образовательно-го учреждения дополнительно-го образования **«**Детская школа искусств г. Сегежи и Сегежского района Республики Карелия» |
| 3. | Гидравличес-кие испытания и гидравличес-кая промывка систем центрального отопления | Муниципаль-ное бюджетное образователь-ное учреждение дополнитель-ного образования «Детская школа искусствпгт Надвоицы» | 9,97766  | Бюджет Сегежс-когомуници-пального района | май-август2016 | Чуева А.А., директормуниципального бюджетного образовательно-го учреждения дополнительно-го образования «Детская школа искусств пгт. Надвоицы» |
| 4. | Гидравличес-кие испытания и гидравличес-кая промывка систем центрального отопления | Муниципаль-ное бюджетное учреждение «Музейный Центр г. Сегежи» | 14,568 | Бюджет Сегежс-когомуници-пального района | май-август2016 г. | Змеева Г.П.,директор муниципального бюджетного учреждения «Музейный Центр г. Сегежи» |
| 5. | Гидравличес-кие испытания и гидравлическая промывка систем центрального отопления | Муниципаль-ное бюджетное учреждение «Сегежская централизо-ванная библиотечная система» | 16,99 | Бюджет Сегежс-когомуници-пального района | август2016 г | Лейнова К.С., директор муниципального бюджетного учреждения «Сегежская централизован-ная библиотечная система»  |
| 6. | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I** |  **71,99** | **72,52064** |  |  |  |
| 1. **Объекты муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Сегежский муниципальный район»**
 |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Наименова-ние учреждение** | **Сметная стои-мость** **(тыс. руб.)** | **Источник финанси-рования** | Срокисполнния | **Ответственные** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | 6. | **7.** |
| 1. | 1.Гидравличес-кие испытания и гидравлическая промывка систем центрального отопления.2.Поверка приборов учета тепловой энергии | Муниципаль-ное казенное общеобразо-вательное учреждение Вечерняя (сменная) общеобразовательная школаг. Сегежи | 16,9918,02537 | Бюджет Сегежс-когомуници-пального района (далее – Бюджет района) | июнь-июль2016 | Сорока Е.А., директор муниципально-го казенного общеобразо-вательного учреждения Вечерняя (сменная) общеобразо-вательная школа г.Сегежи |
| 2. | 1.Замер сопротивления изоляции электропроводки.2.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления | Муниципаль-ное казенное общеобразо-вательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 4г. Сегежи | 39,9713216,99 | Бюджетрайона | июнь -август2016 | Подколзина И.В.,директор муниципаль-ного казенного общеобразо-вательного учреждения Средняя общеобразо-вательнаяшкола № 4 г. Сегежи |
| 3. | 1.Замер сопротивления изоляции электропроводки2.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления3.Ремонт кровли4.Работы по замене полов в каб. №№ 17,21.5.Ремонт остекления помещений6.Поверка приборов учета тепловой энергии7.Приобрете-ние строитель-ных материалов для окраски оконных блоков.8.Ремонт системы электроснабжения кабинета № 14 | Муниципаль-ное казенное общеобразо-вательное учреждение Средняя общеобразова-тельная школа № 5г. Сегежи | 39,9713216,99247,204152,009202,39518,0253725,015,0 | Бюджетрайона | июнь – июль2016 | Фокина Я.К.,директор муниципаль-ного казенного общеобразо-вательного учреждения Средняя общеобразо-вательнаяшкола № 5г. Сегежи |
| 4. | 1.Замер сопротивления изоляции электропроводки.2.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления3.Поверка приборов учета тепловой энергии4.Разборка конструктив-ных элементов козырька5.Ремонт козырька центрального входа.5. Техническое обследование козырька здания школы6.Замена аварийного участка трубопровода системы отопления | Муниципаль-ное бюджетное общеобразо-вательное учреждение Средняяобщеобразо-вательнаяшкола № 6 г. Сегежи | 19,9856616,9918,62537290,31127,72624,0971,551 | Бюджетрайона | июнь-август2016 | Миккоева М.И., директор муниципально-го бюджетного общеобразова-тельного учреждения Средняя общеобразова-тельная школа № 6 г. Сегежи |
| 5. | 1. Замер сопротивления изоляции электропроводки.2.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления3.Поверка приборов учета тепловой энергии | Муниципаль-ное казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразо-вательная школа № 7 г. Сегежи | 19,9856616,9914,77474 | Бюджетрайона | июнь – июль2016 | Скоморощен-кова Т.В.,директор муниципаль-ного казенного общеобразо-вательного учреждения Средняя общеобразова-тельнаяшкола № 7г. Сегежи |
| 6. | 1. Замер сопротивления изоляции электропроводки.2.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления. | Муниципаль-ное казенное дошкольное образователь-ное учреждение – детский сад № 4 г. Сегежи | 14,8361416,99 | Бюджетрайона | июль-август2016 | Перевертайло Е.В.,заведующая муниципаль-ным казенным дошкольным образователь-ным учреждением – детский сад№ 4 г. Сегежи |
| 7. | 1.Замер сопротивления изоляции электропроводки.2.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления.3.Ремонт кровли4.Поверка приборов учета тепловой энергии | Муниципаль-ное казенное дошкольное образователь-ное учреждение – детский сад № 6 г. Сегежи | 19,9856616,99399,98818,62537 | Бюджетрайона(собственные средства 280,58903субсидия на социаль-но-экономи-ческое развитие 175,0) | июнь –август2016 | Михальченко А.А.,заведующая муниципаль-ным казенным дошкольным образователь-ным учреждением - детский сад№ 6 г. Сегежи |
| 8. | 1.Замер сопротивления изоляции электропроводки.2.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления.3.Устройство деревянного ограждения | Муниципаль-ное казенное дошкольное образователь-ное учреждение – детский сад№ 10г. Сегежи | 19,9856616,99396,593 | Бюджетрайона | июнь –август2016 | Булкина Т.П., заведующая муниципаль-ным казенным дошкольным образователь-ным учреждением - детский сад№ 10г. Сегежи |
| 9. | 1.Замер сопротивления изоляции электропроводки.2.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления.3.Ремонт забора | Муниципаль-ное казенное дошкольное образователь-ное учреждение – детский сад№ 12г. Сегежи | 9,9084616,99298,892 | Бюджетрайона | июнь –август2016 | Жарикова И.Н., заведующая муниципаль-ным казенным дошкольным образователь-ным учреждением - детский сад№ 12 г. Сегежи |
| 10. | 1.Замер сопротивления изоляции электропроводки2.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления | Муниципаль-ное казенное дошкольное образователь-ное учреждение – детский сад № 14г. Сегежи | 19,9856616,99 | Бюджетрайона | июнь-август2016 | Ряттель В.В., заведующая муниципаль-ным казенным дошкольным образователь-ным учреждением - детский сад№ 14 г. Сегежи |
| 11. | 1.Замер сопротивления изоляции электропроводки2.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления | Муниципаль-ное казенное дошкольное образовате-льное учреждение – детский сад № 17г. Сегежи | 19,9856616,99 | Бюджетрайона | июль-август2016 | Круглова М.А., заведующая муниципаль-ным казенным дошкольным образователь-ным учреждением - детский сад№ 17 г. Сегежи |
| 12. | 1.Замер сопротивления изоляции электропроводки2.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления | Муниципаль-ное казенное дошкольное образователь-ное учреждение – детский сад№ 18г. Сегежи | 19,9856616,99 | Бюджетрайона | июнь – июль2016 | Щербина Т.Т.,заведующая муниципаль-ным казенным дошкольным образователь-ным учреждением - детский сад № 18 г. Сегежи |
| 13. | 1.Замер сопротивления изоляции электропроводки2.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления | Муниципаль-ное казенное дошкольное образователь-ное учреждение – детский сад№ 20г. Сегежи | 19,9856617,0 | Бюджетрайона | июнь-август2016 | Саксонова Э.В., заведующая муниципаль-ным казенным дошкольным образователь-ным учреждением - детский сад№ 20 г. Сегежи |
| 14. | 1.Замер сопротивления изоляции электропроводки.2.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления | Муниципаль-ное казенное дошкольное образователь-ное учреждение – детский сад№ 22 г. Сегежи | 24,9086216,99 | Бюджетрайона | июнь-август2016 | Фомина Л.В., заведующая муниципаль-ным казенным дошкольным образователь-ным учреждением - детский сад № 22 г.Сегежи |
| 15. | 1.Замер сопротивления изоляции электропроводки2.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления3.Текущий ремонт кровли4.Косметичес-кий ремонт5.Поверка приборов учета тепловой энергии | Муниципаль-ное казенное дошкольное образователь-ное учреждение – детский сад№ 23г. Сегежи | 19,9856616,99249,07782,32418,02537 | Бюджетрайона(собственные средства 211,40203субсидия на социаль-но-экономи-ческое развитие 175,0) | июнь-август2016 | Малевич И.И., заведующая муниципаль-ным казенным дошкольным образователь-ным учреждением - детский сад№ 23 г. Сегежи |
| 17. | 1.Замер сопротивления изоляции электропроводки | Муниципаль-ное казенное образователь-ное учреждение дополнитель-ного образования «Центр творчества детей и юношества» | 24,90862 | Бюджетрайона | июнь-август2016 | Бусел Е.Н.,директор муниципально-го казенного образователь-ного учреждения дополнительно-го образования «Центр творчества детей и юношества» |
| 18. | 1.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления2.Замер сопротивления изоляции электропровод-ки | Муниципаль-ное казенное образователь-ное учреждение дополнитель-ного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1г. Сегежи» | 16,9914,83614 | Бюджетрайона | июнь-август2016 | Гаврилов Н.С.,директор муниципаль-ного казенного образователь-ного учреждения дополнитель-ного образования «Детско- юношеская спортивная школа № 1 г. Сегежи» |
| 19. | 1.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления.2.Замер сопротивления изоляции электропроводки3.Ремонт трубопровода холодного водоснабжения | Муниципаль-ное казенное образователь-ное учреждение дополнитель-ного образования «Детско-юношеская спортивная школап. Надвоицы» | 33,9819,98566199,609 | Бюджетрайона | июнь-август2016 | Ломейко Т.Г.,директор муниципаль-ного казенного образовательно-го учреждения дополнительно-го образования «Детско- юношеская спортивная школа п. Надвоицы» |
| 20. | 1.Замер сопротивления изоляции электропроводки2.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления3.Частичный ремонт трубопроводов системы ХВС4.Приобрете-ние материалов для ремонта тепловой сети | Муниципаль-ное казенное общеобразо-вательное учреждение Средняя общеобразо-вательная школап. Идель | 29,8941217,054,80425,0 | Бюджетрайона | июль2016 | Епихова А.А., директор муниципально-го казенного общеобразова-тельного учреждения Средняя общеобразова-тельная школап. Идель |
| 22. | 1.Замер сопротивления изоляции электропроводки2.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления3. Устройство деревянного ограждения территории | Муниципаль-ное казенное общеобразо-вательное учреждение Средняя общеобразо-вательная школа п. Черный Порог | 10,017,0370,0 | Бюджетрайона | июнь – июль2016 | Жидкова М.В., директор муниципально-го казенного общеобразова-тельного учреждения Средняя общеобразова-тельная школап. Черный Порог |
| 23. | 1.Замер сопротивления изоляции электропроводки.2.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления. | Муниципаль-ное казенное общеобразова-тельное учреждение Средняя общеобразовательная школап. Валдай | 9,9084617,0 | Бюджетрайона | июнь-сентябрь2016 | Петрашко О.М., директор муниципаль-ного казенного общеобразова-тельного учреждения Средняя общеобразова-тельная школап. Валдай |
| 24. | 1.Замер сопротивления изоляции электропроводки2.Приобрете-ние электрических конвекторов для отопления | Муниципаль-ное казенное общеобразо-вательное учреждение Основная общеобразо-вательная школа п. Попов Порог | 9,9084649,551 | Бюджетрайона | июнь-август2016 | Руцкая О.Ю., директор муниципально-го казенного общеобразова-тельного учреждения Основная общеобразова-тельнаяшкола п. Попов Порог |
| 25. | 1.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления2.Замер сопротивления изоляции электропроводки | Муниципаль-ное казенное дошкольное образователь-ное учреждение – детский сад дер. Каменный Бор | 10,9990612,0 | Бюджетрайона | июнь-август2016 | Кузовенкова В.А., заведующая муниципаль-ным казенным дошкольным образователь-ным учреждением - детский сад д. Каменный Бор |
| 26. | 1.Замер сопротивления изоляции электропроводки.2.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления | Муниципаль-ное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школап. Надвоицы | 19,9856616,99 | Бюджетрайона | июнь – июль2016 | Дробинина О.В., директор муниципально-го бюджетного общеобра-зовательного учреждения Средняя общеобра-зовательная школап. Надвоицы |
| 27. | 1.Замер сопротивления изоляции электропроводки2.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления | Муниципаль-ное казенное дошкольное образователь-ное учреждение – детский сад№ 2п. Надвоицы | 19,9856616,99 | Бюджетрайона | июнь-август2016 | Калашникова Л.В.,заведующая муниципаль-ным казенным дошкольным образователь-ным учреждением детский сад№ 2 п. Надвоицы |
| 28. | 1.Замер сопротивления изоляции электропроводки.2.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления.3.Ремонт кровли4.Ремонт фасада | Муниципаль-ное казенное дошкольное образователь-ное учреждение – детский сад № 3п. Надвоицы | 39,9713216,99348,155270,385 | Бюджетрайона(собственные средства 315,50132субсидия на социаль-но-экономи-ческое развитие 360,0) | июнь-август2016 | Назарова Е.В.,заведующая муниципаль-ным казенным дошкольным образователь-ным учреждением детскийсад № 3 п. Надвоицы |
| 29. | 1.Замер сопротивления изоляции электропроводки2.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления3.Ремонт кровли4. Ремонт зала5.Сантехничес-кие работы6. Электромон-тажные работы по замене светильников | Муниципаль-ное казенное общеобразо-вательное учреждение «Специальная (коррекцион-ная) общеобразовательная школа – интернат № 14п. Надвоицы» | 14,836147,01062473,2361,61275,927212,510 | Бюджетрайона | июнь-октябрь2016 | Вазина Г.В.,директор муниципально-го казенного общеобразова-тельного учреждения «Специальная (коррекцион-ная) общеобразова-тельная школа – интернат№ 14п. Надвоицы» |
| 30. | 1.Замер сопротивления изоляции электропроводки2.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления | Муниципаль-ное казенное дошкольное образователь-ное учреждение - детский сад № 4 комбинированного вида II категориип. Надвоицы | 19,9856616,99 | Бюджетрайона | июнь-август2016 | Алексеева Г.С.,заведующая муниципаль-ным казенным дошкольным образователь-ным учреждением детский сад№ 4 п. Надвоицы |
| 31. | 1.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления2. Госповерка приборов учета тепловой энергии и теплонасителя | Администра-ция Сегежского муниципаль-ного района | 16,99019,0 | Бюджет Сегеж-скогомуници-пального района | июнь-август2016 | Векслер И.П., глава администрации Сегежского муниципально-го района |
| 32. | 1.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления.2.Ремонт системы электроснабжения3.Поверка приборов учета тепловой энергии | Муниципаль-ное казенное учреждение «Хозяйствен-но-эксплуата-ционная группа» | 16,99113,6974,16790 | Бюджетрайона | июль-август2016 | Макаркина И.А., директор муниципально-го казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатацион-ная группа» |
|  | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II** | **6298,33087****в том числе:****собственные средства бюджета 5588,33087****субсидия на социально-экономическое развитие 710,0** |
|  | **ВСЕГО СРЕДСТВ ПРЕДУСМОТ-РЕННЫХ МЕРОПРИЯ-ТИЯМИ** | **6500,95151 в том числе:****5660,85151 собственные средства бюджета****710,0 субсидия на социально-экономическое развитие** **29,4 субвенции****100,7 средства, полученные от предпринимательской деятельности** |

 »

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Сегежского муниципального района (Т.А.Слиж) обнародовать настоящее постановление путем размещения официального текста постановления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Сегежского муниципального района http://home.onego.ru/~segadmin .

 Глава администрации

Сегежского муниципального района И.П.Векслер

Разослать: в дело, Н.Н.Иванюк, ФУ, УО, Е.Н.Антоновой, МКУ «ЕРЦ», МКУ «ХЭГ».