****

## Республика Карелия

## АДМИНИСТРАЦИЯСЕГЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 ноября 2016 года № 938

Сегежа

**О внесении изменений в постановление администрации**

Сегежского муниципального района от 15 апреля 2016 г. № 317

Администрация Сегежского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Перечень мероприятий по подготовке муниципальных учреждений, подведомственных администрации Сегежского муниципального района, к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 г.г. (далее – Перечень), утвержденный постановлением администрации Сегежского муниципального района от 15 апреля 2016 г. № 317 «О подготовке муниципальных учреждений, подведомственных администрации Сегежского муниципального района, к работе в осенне-зимний период 2016-2017 г.г.» (в редакции постановлений от 7 июня 2016 г. № 493, от 8 июля 2016 г. № 596, от 17 августа 2016 г. № 726) изменения, изложив разделы I, II в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. **Объекты культуры муниципального образования «Сегежский муниципальный район»** | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Гидравличес-кие испытания и гидравличе-ская промывка систем центрального отопления | Муниципаль-ное бюджетное учреждение **«**Сегежский районный Центр культуры и досуга» | | 16,99 | Бюджет Сегежс-кого  муници-пального района | май-август  2016 | Флюгрант Л.К., директор муниципального бюджетного учреждения **«**Сегежский районный Центр культуры и досуга» |
| 2. | Гидравличес-кие испытания и гидравли-ческая промывка систем центрального отопления | Муниципаль-ное бюджетное образовате-льное учреждение дополните-льного образования «Детская школа искусств города Сегежи и Сегежского района Республики Карелия» | | 13,99498 | Бюджет Сегежс-кого  муници-пального района | июнь-август  2016 | Вайнонен Т.А., директор муниципального бюджетного образовательно-го учреждения дополнительно-го образования **«**Детская школа искусств г. Сегежи и Сегежского района Республики Карелия» |
| 3. | Гидравличес-кие испытания и гидравличес-кая промывка систем центрального отопления | Муниципаль-ное бюджетное образователь-ное учреждение дополнитель-ного образования «Детская школа искусств  пгт Надвоицы» | | 9,97766 | Бюджет Сегежс-кого  муници-пального района | май-август  2016 | Чуева А.А., директор  муниципального бюджетного образовательно-го учреждения дополнительно-го образования «Детская школа искусств  пгт. Надвоицы» |
| 4. | Гидравличес-кие испытания и гидравличес-кая промывка систем центрального отопления | Муниципаль-ное бюджетное учреждение «Музейный Центр г. Сегежи» | | 14,568 | Бюджет Сегежс-кого  муници-пального района | май-август  2016 г. | Змеева Г.П.,  директор муниципального бюджетного учреждения «Музейный Центр г. Сегежи» |
| 5. | Гидравличес-кие испытания и гидравлическая промывка систем центрального отопления | Муниципаль-ное бюджетное учреждение «Сегежская централизо-ванная библиотечная система» | | 16,99 | Бюджет Сегежс-кого  муници-пального района | август  2016 г | Лейнова К.С., директор муниципального бюджетного учреждения «Сегежская централизован-ная библиотечная система» |
| 6. | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I** | **71,99** | | **72,52064** |  |  |  |
| 1. **Объекты муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Сегежский муниципальный район»** | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | | **Наименова-ние учреждение** | **Сметная стои-мость**  **(тыс. руб.)** | **Источник финанси-рования** | Срокисполнния | **Ответственные** |
| **1.** | **2.** | | **3.** | **4.** | **5.** | 6. | **7.** |
| 1. | 1.Гидравличес-кие испытания и гидравлическая промывка систем центрального отопления.  2.Поверка приборов учета тепловой энергии | | Муниципаль-ное казенное общеобразо-вательное учреждение Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа  г. Сегежи | 16,99  18,02537 | Бюджет Сегежс-кого  муници-пального района (далее – Бюджет района) | июнь-июль2016 | Сорока Е.А., директор муниципально-го казенного общеобразо-вательного учреждения Вечерняя (сменная) общеобразо-вательная школа г.Сегежи |
| 2. | 1.Замер сопротивления изоляции электропроводки.  2.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления | | Муниципаль-ное казенное общеобразо-вательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 4  г. Сегежи | 39,97132  16,99 | Бюджет  района | июнь -август 2016 | Подколзина И.В.,  директор муниципаль-ного казенного общеобразо-вательного учреждения Средняя общеобразо-вательная  школа № 4 г. Сегежи |
| 3. | 1.Замер сопротивления изоляции электропроводки  2.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления  3.Ремонт кровли  4.Работы по замене полов в каб. №№ 17,21.  5.Ремонт остекления помещений  6.Поверка приборов учета тепловой энергии  7.Приобрете-ние строитель-ных материалов для окраски оконных блоков.  8.Ремонт системы электроснабжения кабинета № 14 | | Муниципаль-ное казенное общеобразо-вательное учреждение Средняя общеобразова-тельная школа № 5  г. Сегежи | 39,97132  16,99  247,204  152,009  202,395  18,02537  25,0  15,0 | Бюджет  района | июнь – июль 2016 | Фокина Я.К.,  директор муниципаль-ного казенного общеобразо-вательного учреждения Средняя общеобразо-вательная  школа № 5  г. Сегежи |
| 4. | 1.Замер сопротивления изоляции электропроводки.  2.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления  3.Поверка приборов учета тепловой энергии  4.Разборка конструктив-ных элементов козырька  5.Ремонт козырька центрального входа.  5. Техническое обследование козырька здания школы  6.Замена аварийного участка трубопровода системы отопления | | Муниципаль-ное бюджетное общеобразо-вательное учреждение Средняя  общеобразо-вательная  школа № 6 г. Сегежи | 19,98566  16,99  18,62537  290,31  127,726  24,09  71,551 | Бюджет  района | июнь-август 2016 | Миккоева М.И., директор муниципально-го бюджетного общеобразова-тельного учреждения Средняя общеобразова-тельная школа № 6 г. Сегежи |
| 5. | 1. Замер сопротивления изоляции электропроводки.  2.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления  3.Поверка приборов учета тепловой энергии | | Муниципаль-ное казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразо-вательная школа № 7 г. Сегежи | 19,98566  16,99  14,77474 | Бюджет  района | июнь – июль 2016 | Скоморощен-кова Т.В.,  директор муниципаль-ного казенного общеобразо-вательного учреждения Средняя общеобразова-тельная  школа № 7  г. Сегежи |
| 6. | 1. Замер сопротивления изоляции электропроводки.  2.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления. | | Муниципаль-ное казенное дошкольное образователь-ное учреждение – детский сад № 4 г. Сегежи | 14,83614  16,99 | Бюджет  района | июль-август 2016 | Перевертайло Е.В.,  заведующая муниципаль-ным казенным дошкольным образователь-ным учреждением – детский сад  № 4 г. Сегежи |
| 7. | 1.Замер сопротивления изоляции электропроводки.  2.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления.  3.Ремонт кровли  4.Поверка приборов учета тепловой энергии | | Муниципаль-ное казенное дошкольное образователь-ное учреждение – детский сад № 6 г. Сегежи | 19,98566  16,99  399,988  18,62537 | Бюджет  района  (собственные средства 280,58903  субсидия на социаль-но-экономи-ческое развитие 175,0) | июнь –август 2016 | Михальченко А.А.,  заведующая муниципаль-ным казенным дошкольным образователь-ным учреждением - детский сад  № 6 г. Сегежи |
| 8. | 1.Замер сопротивления изоляции электропроводки.  2.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления.  3.Устройство деревянного ограждения | | Муниципаль-ное казенное дошкольное образователь-ное учреждение – детский сад  № 10  г. Сегежи | 19,98566  16,99  396,593 | Бюджет  района | июнь –август 2016 | Булкина Т.П., заведующая муниципаль-ным казенным дошкольным образователь-ным учреждением - детский сад  № 10  г. Сегежи |
| 9. | 1.Замер сопротивления изоляции электропроводки.  2.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления.  3.Ремонт забора | | Муниципаль-ное казенное дошкольное образователь-ное учреждение – детский сад  № 12г. Сегежи | 9,90846  16,99  298,892 | Бюджет  района | июнь –август 2016 | Жарикова И.Н., заведующая муниципаль-ным казенным дошкольным образователь-ным учреждением - детский сад  № 12 г. Сегежи |
| 10. | 1.Замер сопротивления изоляции электропроводки  2.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления | | Муниципаль-ное казенное дошкольное образователь-ное учреждение – детский сад № 14  г. Сегежи | 19,98566  16,99 | Бюджет  района | июнь-август 2016 | Ряттель В.В., заведующая муниципаль-ным казенным дошкольным образователь-ным учреждением - детский сад  № 14 г. Сегежи |
| 11. | 1.Замер сопротивления изоляции электропроводки  2.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления | | Муниципаль-ное казенное дошкольное образовате-льное учреждение – детский сад № 17  г. Сегежи | 19,98566  16,99 | Бюджет  района | июль-август 2016 | Круглова М.А., заведующая муниципаль-ным казенным дошкольным образователь-ным учреждением - детский сад  № 17 г. Сегежи |
| 12. | 1.Замер сопротивления изоляции электропроводки  2.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления | | Муниципаль-ное казенное дошкольное образователь-ное учреждение – детский сад  № 18  г. Сегежи | 19,98566  16,99 | Бюджет  района | июнь – июль 2016 | Щербина Т.Т.,  заведующая муниципаль-ным казенным дошкольным образователь-ным учреждением - детский сад № 18 г. Сегежи |
| 13. | 1.Замер сопротивления изоляции электропроводки  2.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления | | Муниципаль-ное казенное дошкольное образователь-ное учреждение – детский сад  № 20  г. Сегежи | 19,98566  17,0 | Бюджет  района | июнь- август  2016 | Саксонова Э.В., заведующая муниципаль-ным казенным дошкольным образователь-ным учреждением - детский сад  № 20 г. Сегежи |
| 14. | 1.Замер сопротивления изоляции электропроводки.  2.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления | | Муниципаль-ное казенное дошкольное образователь-ное учреждение – детский сад  № 22 г. Сегежи | 24,90862  16,99 | Бюджет  района | июнь-август 2016 | Фомина Л.В., заведующая муниципаль-ным казенным дошкольным образователь-ным учреждением - детский сад № 22 г.Сегежи |
| 15. | 1.Замер сопротивления изоляции электропроводки  2.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления  3.Текущий ремонт кровли  4.Косметичес-кий ремонт  5.Поверка приборов учета тепловой энергии | | Муниципаль-ное казенное дошкольное образователь-ное учреждение – детский сад  № 23  г. Сегежи | 19,98566  16,99  249,077  82,324  18,02537 | Бюджет  района  (собственные средства 211,40203  субсидия на социаль-но-экономи-ческое развитие 175,0) | июнь-август 2016 | Малевич И.И., заведующая муниципаль-ным казенным дошкольным образователь-ным учреждением - детский сад  № 23 г. Сегежи |
| 17. | 1.Замер сопротивления изоляции электропроводки | | Муниципаль-ное казенное образователь-ное учреждение дополнитель-  ного образования «Центр творчества детей и юношества» | 24,90862 | Бюджет  района | июнь-август  2016 | Бусел Е.Н.,  директор муниципально-го казенного образователь-ного учреждения дополнительно-го образования «Центр творчества детей и юношества» |
| 18. | 1.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления  2.Замер сопротивления изоляции электропровод-ки | | Муниципаль-ное казенное образователь-ное учреждение дополнитель-ного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1  г. Сегежи» | 16,99  14,83614 | Бюджет  района | июнь-август 2016 | Гаврилов Н.С.,  директор муниципаль-ного казенного образователь-ного учреждения дополнитель-ного образования «Детско- юношеская спортивная школа № 1 г. Сегежи» |
| 19. | 1.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления.  2.Замер сопротивления изоляции электропроводки  3.Ремонт трубопровода холодного водоснабжения | | Муниципаль-ное казенное образователь-ное учреждение дополнитель-ного образования «Детско-юношеская спортивная школа  п. Надвоицы» | 33,98  19,98566  199,609 | Бюджет  района | июнь-август 2016 | Ломейко Т.Г.,  директор муниципаль-ного казенного образовательно-го учреждения дополнительно-го образования «Детско- юношеская спортивная школа п. Надвоицы» |
| 20. | 1.Замер сопротивления изоляции электропроводки  2.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления  3.Частичный ремонт трубопроводов системы ХВС  4.Приобрете-ние материалов для ремонта тепловой сети | | Муниципаль-ное казенное общеобразо-вательное учреждение Средняя общеобразо-вательная школа  п. Идель | 29,89412  17,0  54,804  25,0 | Бюджет  района | июль  2016 | Епихова А.А., директор муниципально-го казенного общеобразова-тельного учреждения Средняя общеобразова-тельная школа  п. Идель |
| 22. | 1.Замер сопротивления изоляции электропроводки  2.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления  3. Устройство деревянного ограждения территории | | Муниципаль-ное казенное общеобразо-вательное учреждение Средняя общеобразо-вательная школа п. Черный Порог | 10,0  17,0  370,0 | Бюджет  района | июнь – июль 2016 | Жидкова М.В., директор муниципально-го казенного общеобразова-тельного учреждения Средняя общеобразова-тельная школа  п. Черный Порог |
| 23. | 1.Замер сопротивления изоляции электропроводки.  2.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления. | | Муниципаль-ное казенное общеобразова-тельное учреждение Средняя общеобразовательная школа  п. Валдай | 9,90846  17,0 | Бюджет  района | июнь-сентябрь 2016 | Петрашко О.М., директор муниципаль-ного казенного общеобразова-тельного учреждения Средняя общеобразова-тельная школа  п. Валдай |
| 24. | 1.Замер сопротивления изоляции электропроводки  2.Приобрете-ние электрических конвекторов для отопления | | Муниципаль-ное казенное общеобразо-вательное учреждение Основная общеобразо-вательная школа п. Попов Порог | 9,90846  49,551 | Бюджет  района | июнь- август  2016 | Руцкая О.Ю., директор муниципально-го казенного общеобразова-тельного учреждения Основная общеобразова-тельная  школа п. Попов Порог |
| 25. | 1.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления  2.Замер сопротивления изоляции электропроводки | | Муниципаль-  ное казенное дошкольное образователь-ное учреждение – детский сад дер. Каменный Бор | 10,99906  12,0 | Бюджет  района | июнь-август 2016 | Кузовенкова В.А., заведующая муниципаль-ным казенным дошкольным образователь-ным учреждением - детский сад д. Каменный Бор |
| 26. | 1.Замер сопротивления изоляции электропроводки.  2.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления | | Муниципаль-ное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа  п. Надвоицы | 19,98566  16,99 | Бюджет  района | июнь – июль 2016 | Дробинина О.В., директор муниципально-го бюджетного общеобра-зовательного учреждения Средняя общеобра-зовательная школа  п. Надвоицы |
| 27. | 1.Замер сопротивления изоляции электропроводки  2.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления | | Муниципаль-ное казенное дошкольное образователь-ное учреждение – детский сад  № 2  п. Надвоицы | 19,98566  16,99 | Бюджет  района | июнь-август 2016 | Калашникова Л.В.,  заведующая муниципаль-ным казенным дошкольным образователь-ным учреждением детский сад  № 2 п. Надвоицы |
| 28. | 1.Замер сопротивления изоляции электропроводки.  2.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления.  3.Ремонт кровли  4.Ремонт фасада | | Муниципаль-ное казенное дошкольное образователь-ное учреждение – детский сад № 3  п. Надвоицы | 39,97132  16,99  348,155  270,385 | Бюджет  района  (собственные средства 315,50132  субсидия на социаль-но-экономи-ческое развитие 360,0) | июнь-август 2016 | Назарова Е.В.,  заведующая муниципаль-ным казенным дошкольным образователь-ным учреждением детский  сад № 3 п. Надвоицы |
| 29. | 1.Замер сопротивления изоляции электропроводки  2.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления  3.Ремонт кровли  4. Ремонт зала  5.Сантехничес-кие работы  6. Электромон-тажные работы по замене светильников | | Муниципаль-ное казенное общеобразо-вательное учреждение «Специальная (коррекцион-ная) общеобразовательная школа – интернат № 14  п. Надвоицы» | 14,83614  7,01062  473,2  361,612  75,927  212,510 | Бюджет  района | июнь- октябрь 2016 | Вазина Г.В.,  директор муниципально-го казенного общеобразова-тельного учреждения «Специальная (коррекцион-ная) общеобразова-тельная школа – интернат  № 14  п. Надвоицы» |
| 30. | 1.Замер сопротивления изоляции электропроводки  2.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления | | Муниципаль-ное казенное дошкольное образователь-ное учреждение - детский сад № 4 комбинированного вида II категории  п. Надвоицы | 19,98566  16,99 | Бюджет  района | июнь-август 2016 | Алексеева Г.С.,  заведующая муниципаль-ным казенным дошкольным образователь-ным учреждением детский сад  № 4 п. Надвоицы |
| 31. | 1.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления  2. Госповерка приборов учета тепловой энергии и теплонасителя | | Администра-ция Сегежского муниципаль-ного района | 16,990  19,0 | Бюджет Сегеж-ского  муници-пального района | июнь-август 2016 | Векслер И.П., глава администрации Сегежского муниципально-го района |
| 32. | 1.Гидравличес-кие испытания и гидропневма-тическая промывка систем отопления.  2.Ремонт системы электроснабжения  3.Поверка приборов учета тепловой энергии | | Муниципаль-ное казенное учреждение «Хозяйствен-но-эксплуата-ционная группа» | 16,99  113,697  4,16790 | Бюджет  района | июль-август 2016 | Макаркина И.А., директор муниципально-го казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатацион-ная группа» |
|  | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II** | | **6298,33087**  **в том числе:**  **собственные средства бюджета 5588,33087**  **субсидия на социально-экономическое развитие 710,0** | | | | |
|  | **ВСЕГО СРЕДСТВ ПРЕДУСМОТ-РЕННЫХ МЕРОПРИЯ-ТИЯМИ** | | **6500,95151 в том числе:**  **5660,85151 собственные средства бюджета**  **710,0 субсидия на социально-экономическое развитие**  **29,4 субвенции**  **100,7 средства, полученные от предпринимательской деятельности** | | | | |

»

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Сегежского муниципального района (Т.А.Слиж) обнародовать настоящее постановление путем размещения официального текста постановления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Сегежского муниципального района http://home.onego.ru/~segadmin .

Глава администрации

Сегежского муниципального района И.П.Векслер

Разослать: в дело, Н.Н.Иванюк, ФУ, УО, Е.Н.Антоновой, МКУ «ЕРЦ», МКУ «ХЭГ».