****

## Республика Карелия

## АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 апреля 2017 года № 201

Сегежа

**О подготовке муниципальных учреждений, подведомственных администрации Сегежского муниципального района, к работе в осенне-зимний**

**период 2017-2018 г.г.**

В целях своевременной подготовки муниципальных учреждений подведомственных администрации Сегежского муниципального района к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 г.г. администрация Сегежского муниципального района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Образовать комиссию по осуществлению контроля за ходом подготовки муниципальных учреждений, подведомственных администрацииСегежского муниципального района, к работе в зимних условиях 2017-2018 г.г.

2. Утвердить прилагаемые:

1) Положение о Комиссии по осуществлению контроля за ходом подготовки муниципальных учреждений, подведомственных администрацииСегежского муниципального района, к работе в зимних условиях 2017-2018 г.г.

2) состав Комиссии по осуществлению контроля за ходом подготовки муниципальных учреждений, подведомственных администрацииСегежского муниципального района к работе в зимних условиях 2017-2018 г.г.

3) перечень мероприятий по подготовке муниципальных учреждений, подведомственных администрации Сегежского муниципального района, в осенне-зимний период 2017-2018 г.г.

3. Финансовому управлению Сегежского муниципального района (Н.Н.Артемьева) финансировать мероприятия в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете Сегежского муниципального района на 2017 год на указанные цели.

4. Отделу информационных технологий администрации Сегежского муниципального района (Н.Ю.Дерягиной) обнародовать настоящее постановление путем размещения официального текста постановления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Сегежского муниципального района <http://home.onego.ru/~segadmin>

Глава администрации

Сегежского муниципального района И.П.Векслер

Разослать: в дело, Н.Н.Иванюк, ФУ, УО, МКУ «ЦБ УК», МКУ «ЦБ СМУ», Е.Н.Антоновой, Минстрой ЖКХиЭ, Жилищная инспекция РК, МКУ «ЕРЦ», МКУ «ХЭГ».

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Сегежского муниципального района

от 07 апреля 2017 г. № 201

**П О Л О Ж Е Н И Е**

**о комиссии по осуществлению контроля за ходом подготовки муниципальных учреждений, подведомственных администрации Сегежского муниципального района, к работе в зимних условиях 2017-2018 г.г.**

1. Настоящее Положение определяет порядок создания и деятельности комиссии по осуществлению контроля за ходом подготовкимуниципальных учреждений, подведомственных администрации Сегежского муниципального района (далее – муниципальные учреждения) к работе в зимних условиях 2017-2018 г.г. (далее – Комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Сегежского муниципального района, а также настоящим Положением.

3. Положение о Комиссии, ее состав утверждаются постановлением администрации Сегежского муниципального района (далее – администрация).

4. Основной целью деятельности Комиссии является осуществление контроля за ходом подготовки муниципальных учреждений, подведомственных администрации Сегежского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2017-2018 г.г.

5. Комиссия для реализации поставленной цели выполняет следующие основные функции:

1) проверяет проведение муниципальными учреждениями обязательных работ по обслуживанию инженерных систем теплоснабжения муниципальных учреждений для работы в осенне-зимний период 2017-2018 г.г.;

2) заслушивает на заседаниях Комиссии информацию от ответственных лиц (руководителей подведомственных муниципальных учреждений) о ходе выполнения обязательных работ по обслуживанию инженерных систем теплоснабжения в установленные сроки.

6. Комиссия формируется в составе председателя, его заместителя, секретаря и членов Комиссии.

7. Председателем Комиссии является глава администрации Сегежского муниципального района.

8. Председатель Комиссии:

1) осуществляет общее руководство Комиссией;

2) председательствует на заседаниях Комиссии;

3) определяет необходимость запроса дополнительных документов и материалов, необходимых для работы Комиссии;

4) дает поручения членам Комиссии, связанные с ее деятельностью;

5) осуществляет иные полномочия.

9. Заместитель председателя Комиссии:

1) исполняет обязанности председателя Комиссии во всех случаях, когда председатель Комиссии не в состоянии осуществлять свои функции;

2) выполняет иные поручения председателя Комиссии.

10. Секретарь Комиссии:

1) уведомляет членов Комиссии о дате и времени проверки муниципальных учреждений, проведения заседаний Комиссии;

2) по поручению председателя Комиссии готовит запрос документов, необходимых для работы Комиссии;

3) осуществляет подготовку документов и других материалов к рассмотрению на заседаниях Комиссии;

4) выполняет иные поручения председателя Комиссии.

11. Основными формами деятельности Комиссии являются:

1) проведение заседаний комиссии и запрос необходимых документов;

2) анализ и оценка хода работ по подготовке объектов муниципальных учреждений к осенне-зимнему периоду.

12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины всех членов Комиссии.

14. По результатам работы Комиссии выносится решение о соблюдении сроков подготовки муниципальных учреждений к работе в зимних условиях.

15. Решение Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.

16. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают председатель, (заместитель председателя – в отсутствие председателя), секретарь и члены Комиссии, принимающие участие в ее заседании.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сегежского муниципального района

от 07 апреля 2017 г. № 201

**СОСТАВ**

**комиссии по осуществлению контроля за ходом подготовки муниципальных учреждений подведомственных администрации Сегежского муниципального района к работе в зимних условиях 2017-2018 г.г.**

Векслер Игорь Петрович - глава администрации Сегежского муниципального

района председатель Комиссии

Антонова Елена Николаевна - заместитель главы администрации Сегежского муниципального района по социальным вопросам, заместитель председателя Комиссии

Иванюк Надежда Николаевна - специалист отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Сегежского муниципального района, секретарь комиссии

Макаркина Ирина Альбертовна - директор муниципального казенного учреждения «Хозяйственно - эксплуатационная группа»

Махмутова Светлана Олеговна - начальник управления образования администрации Сегежского муниципального района

Шульгович Юрий Валентинович - начальник отдела строительства и жилищно- коммунального хозяйства администрации Сегежского муниципального района.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Утвержден

постановлением администрации

Сегежского муниципального района

от 07 апреля 2017 г. № 201

**Перечень мероприятий**

**по подготовке муниципальных учреждений,**  **подведомственных администрации Сегежского муниципального района, к эксплуатации в осеннее-зимний период 2017-2018 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждение | Наименование мероприятия | Сметная стоимость  тыс.руб. | Источник  финансирования | Срок исполнения | Ответственные | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. **Объекты муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Сегежский муниципальный район»** | | | | | | | |
| 1.1 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа г. Сегежи | 1) гидравлические испытания и гидравлическая промывка систем центрального отопления;  2) замер сопротивления изоляции электропроводки;  3) приобретение прибора учета холодной воды, вычислителя, комплектующих для устройства обводной линии;  4) изготовление проекта и монтаж прибора учета холодной воды. | 17,0  20,0  19,0  8,7 | Бюджет Сегежского  муниципального района | июнь-август2017 | Сорока Е.А., директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа г. Сегежи | |
| 1.2 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 4  г. Сегежи | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;  2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;  3) приобретение прибора учета холодной воды;  4) изготовление проекта и монтаж прибора учета холодной воды;  5) огнезащитная обработка чердака, испытание пожарных лестниц. | 20,0  17,0  3,5  8,7  96,3 | Бюджет Сегежского  муниципального  района | июнь-август 201**7** | Подколзина И.В., директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная  школа № 4 г. Сегежи | |
| 1.3 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 5  г. Сегежи | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;  2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;  3) монтаж дополнительных извещателей и оборудования системы автоматической пожарной сигнализации. | 40,0  17,0  62,0 | Бюджет Сегежского  муниципального  района | июнь-август 201**7** | Фокина Я.К., директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная  школа № 5 г. Сегежи | |
| 1.4 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя  общеобразовательная  школа № 6 г. Сегежи | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;  2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;  3) ремонт кровли. | 40,0  17,0  31,0 | Бюджет Сегежского  муниципального  района | июнь-август 201**7** | Миккоева М.И., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Сегежи | |
| 1.5 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Сегежи | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;  2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;  3) приобретение прибора учета холодной воды;  4) изготовление проекта и монтаж прибора учета холодной воды;  5) ремонт кровли;  6) ремонт внутреннего водостока;  7) монтаж трубопровода горячего и холодного водоснабжения, установка умывальников. | 20,0  17,0  3,5  8,7  1975,3  25,0  63,0 | Бюджет Сегежского  муниципального  района | июнь-август 201**7** | Скоморощенкова Т.В., директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Сегежи | |
| 1.6 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 4 г. Сегежи | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;  2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления  3) приобретение прибора учета холодной воды;  4) изготовление проекта и монтаж прибора учета холодной воды;  5) огнезащитная обработка чердака. | 15,0  17,0  3,5  8,7  30,0 | Бюджет Сегежского  муниципального  района | июнь-август 201**7** | Перевертайло Е.В., заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением – детский сад № 4  г. Сегежи | |
| 1.7 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 6 г. Сегежи | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;  2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;  3) приобретение прибора учета холодной воды;  4) изготовление проекта и монтаж прибора учета холодной воды. | 20,0  17,0  3,5  8,7 | Бюджет Сегежского  муниципального  района | июнь-август 201**7** | Михальченко А.А.,  заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением - детский сад № 6 г. Сегежи | |
| 1.8 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 10 г. Сегежи | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;  2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;  3) приобретение прибора учета холодной воды и вычислителя;  4) изготовление проекта и монтаж прибора учета холодной воды;  5) поверка приборов узла учета тепловой энергии. | 25,0  17,0  16,5  8,7  8,1 | Бюджет Сегежского  муниципального  района | июнь-август 201**7** | Булкина Т.П., заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением - детский сад № 10  г. Сегежи | |
| 1.9 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 12 г. Сегежи | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;  2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления. | 20,0  17,0 | Бюджет Сегежского  муниципального  района | июнь-август 201**7** | Жарикова И.Н., заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением - детский сад № 12 г. Сегежи | |
| 1.10 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 14 г. Сегежи | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;  2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;  3) ремонт кровли. | 20,0  17,0  149,9 | Бюджет Сегежского  муниципального  района | июнь-август 201**7** | Ряттель В.В., заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением - детский сад № 14 г. Сегежи | |
| 1.11 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 17 г. Сегежи | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;  2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;  3) приобретение прибора учета холодной воды и комплектующих для устройства обводной линии;  4) изготовление проекта и монтаж прибора учета холодной воды;  5) замена дверей эвакуационных выходов;  6) ремонт кровли. | 20,0  17,0  18,9  8,7  97,6  860,0 | Бюджет Сегежского  муниципального  района | июнь-август 201**7** | Круглова М.А., заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением - детский сад № 17 г. Сегежи | |
| 1.12 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 18 г. Сегежи | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;  2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;  3) приобретение прибора учета холодной воды;  4) изготовление проекта и монтаж прибора учета холодной воды;  5) монтаж дополнительных ограждений пожарных лестниц эвакуационных выходов. | 30,0  17,0  4,3  6,8  35,0 | Бюджет Сегежского  муниципального  района | июнь-август 201**7** | Щербина Т.Т., заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением - детский сад № 18 г. Сегежи | |
| 1.13 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 20 г. Сегежи | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;  2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;  3) приобретение прибора учета холодной воды и комплектующих для устройства обводной линии;  4) изготовление проекта и монтаж прибора учета холодной воды. | 20,0  17,0  16,2  8,7 | Бюджет Сегежского  муниципального  района | июнь-август 201**7** | Саксонова Э.В., заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением - детский сад № 20 г. Сегежи | |
| 1.14 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 22 г. Сегежи | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;  2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;  3) приобретение прибора учета холодной воды;  4) изготовление проекта и монтаж прибора учета холодной воды. | 20,0  17,0  3,5  8,7 | Бюджет Сегежского  муниципального  района | июнь-август 201**7** | Фомина Л.В., заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением - детский сад № 22 г. Сегежи | |
| 1.15 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 23 г. Сегежи | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;  2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;  3) приобретение прибора учета холодной воды;  4) изготовление проекта и монтаж прибора учета холодной воды. | 20,0  17,0  3,5  8,7 | Бюджет Сегежского  муниципального  района | июнь-август 201**7** | Малевич И.И., заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением - детский сад № 23 г. Сегежи | |
| 1.16 | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр творчества детей и юношества» | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки. | 25,0 | Бюджет Сегежского  муниципального  района | июнь-август 201**7** | Бусел Е.Н., директор муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр творчества детей и юношества» | |
| 1.17 | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1  г. Сегежи» | 1) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;  2) приобретение прибора учета холодной воды, вычислителя, комплектующих для устройства обводной линии;  3) изготовление проекта и монтаж прибора учета холодной воды;  4) ремонт кровли и фасада спортивного зала бокса. | 51,0  17,6  8,7  349,2 | Бюджет Сегежского  муниципального  района | июнь-август 201**7** | Гаврилов Н.С., директор муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1 г. Сегежи» | |
| 1.18 | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа  п. Надвоицы» | 1) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;  2) приобретение приборов учета холодной воды;  3) изготовление проекта и монтаж прибора учета холодной воды. | 34,0  5,6  3,0 | Бюджет Сегежского  муниципального  района | июнь-август 201**7** | Ломейко Т.Г., директор муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа п. Надвоицы» | |
| 1.19 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа  п. Идель | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;  2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;  3) огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака. | 20,0  17,0  30,0 | Бюджет Сегежского  муниципального  района | июнь-август 201**7** | Епихова А.А., директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа п. Идель | |
| 1.20 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа  п. Черный Порог | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;  2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления. | 10,0  17,0 | Бюджет Сегежского  муниципального  района | июнь-август 201**7** | Жидкова М.В., директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа п. Черный Порог | |
| 1.21 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа  п. Валдай | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;  2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;  3) огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака, испытание пожарных лестниц. | 10,0  17,0  60,0 | Бюджет Сегежского  муниципального  района | июнь-август 201**7** | Петрашко О.М., директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа п. Валдай | |
| 1.22 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Основная общеобразовательная школа  п. Попов Порог | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки. | 10,0 | Бюджет Сегежского  муниципального  района | июнь-август 201**7** | Руцкая О.Ю., директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения Основная общеобразовательная  школа п. Попов Порог | |
| 1.23 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение – детский сад дер. Каменный Бор | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки. | 12,0 | Бюджет Сегежского  муниципального  района | июнь-август 201**7** | Гильнич Г.К.,  и.о.заведующей муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением - детский сад д. Каменный Бор | |
| 1.24 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа  п. Надвоицы | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;  2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;  3) приобретение прибора учета холодной воды;  4) изготовление проекта и монтаж прибора учета холодной воды. | 40,0  17,0  3,9  2,9 | Бюджет Сегежского  муниципального района | июнь-август 201**7** | Дробинина О.В., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа п. Надвоицы | |
| 1.25 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 2 п. Надвоицы | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;  2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления. | 20,0  17,0 | Бюджет Сегежского  муниципального района | июнь-август 201**7** | Калашникова Л.В., заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 2 п. Надвоицы | |
| 1.26 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 3 п. Надвоицы | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;  2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем; отопления  3) испытание пожарных лестниц. | 20,0  17,0  18,0 | Бюджет Сегежского  муниципального района | июнь-август 201**7** | Назарова Е.В., заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 3 п. Надвоицы | |
| 1.27 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат № 14  п. Надвоицы» | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;  2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;  3) приобретение прибора учета холодной воды;  4) изготовление проекта и монтаж прибора учета холодной воды. | 15,0  17,0  2,8  1,5 | Бюджет Сегежского  муниципального района | июнь-август 201**7** | Вазина Г.В., директор муниципального казенного общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат № 14  п. Надвоицы» | |
| 1.28 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 4 п. Надвоицы | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;  2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;  3) поверка приборов узла учета тепловой энергии. | 40,0  17,0  14,6 | Бюджет Сегежского  муниципального района | июнь-август 201**7** | Алексеева Г.С., заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 4 п. Надвоицы | |
| 1.29 | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная группа» | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;  2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;  3) приобретение прибора учета холодной воды;  4) изготовление проекта и монтаж прибора учета холодной воды. | 20,0  17,0  3,5  8,7 | Бюджет Сегежского  муниципального района | июнь-август 201**7** | Макаркина И.А., директор муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная группа» | |
|  | **ИТОГО по I разделу 5237,9** | | | | | | |
|  | 1. **Объекты культуры и социальные учреждения муниципального образования «Сегежский муниципальный район»** | | | | | | |
| 2.1 | Муниципальное бюджетное учреждение  **«** Сегежский районный Центр культуры и досуга» | 1) гидравлические испытания и гидравлическая промывка систем центрального отопления. | 17,00 | Бюджет Сегежского  муниципального района | май-июнь | | Флюгрант Л.К., директор муниципального бюджетного учреждения **«**Сегежский районный Центр культуры и досуга» |
| 2.2 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования **«**Детская школа искусств  г. Сегежи» | 1) гидравлические испытания и гидравлическая промывка систем центрального отопления. | 15,00 | Бюджет Сегежского  муниципального района | май-июнь | | Вайнонен Т.А., директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств г.Сегежи» |
| 2.3 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств  пгт Надвоицы» | 1) гидравлические испытания и гидравлическая промывка систем центрального отопления. | 12,00 | Бюджет Сегежского  муниципального района | июнь-июль | | Чуева А. А., директор  муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств  пгт Надвоицы» |
| 2.4 | Муниципальное бюджетное учреждение «Сегежская централизованная библиотечная система»:  г. Сегежа,  ул. Мира, д. 16-б;  г. Сегежа,  ул. Монтажников,  д. 7. | 1) гидравлические испытания и гидравлическая промывка систем центрального отопления. | 22, 722  17,00 | Бюджет Сегежского  муниципального района | май-сентябрь | | Лейнова К.С., директор муниципального бюджетного учреждения «Сегежская централизованная библиотечная система» |
| 2.5 | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан  и инвалидов»  пгт. Надвоицы, ул. Ленина, д.  № 12.  Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан  и инвалидов»:  г.Сегежа,  ул. Лесная дом  № 3а;  п. Надвоицы,  ул. Ленина дом  № 12;  п. Черный Порог,  ул. Советская дом № 22а. | 1) обслуживание узлов учета тепловой энергии и теплоносителя;  2) гидравлические испытания и гидравлическая промывка систем центрального отопления;  3) проведение замеров сопротивления изоляции электропроводки. | 17,630  15,00  50,00 | Средства полученные от приносящей доход деятельности | январь-май,  сентябрь-декабрь  август-сентябрь  июнь | | Швецова И.Б.,  директор муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан и инвалидов» |
|  | **ИТОГО по II разделу:** | **166,352** | | | | | |
| **В том числе бюджет Сегежского муниципального района.** | **83,722** | | | | | |
| **Средства полученные от приносящей доход деятельности** | **82,63** | | | | | |
|  | **Всего средств предусмотренных мероприятиями** | **5404,252 в том числе:**  **82,63 средства полученные от предпринимательской деятельности** | | | | | |