****

## Республика Карелия

## АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 июня 2017 года № 370

Сегежа

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Сегежского муниципального района от 07 апреля 2017 г. № 201**

Администрация Сегежского муниципального района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в Перечень мероприятий по подготовке муниципальных учреждений, подведомственных администрации Сегежского муниципального района, к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов (далее – Перечень), утвержденный постановлением администрации Сегежского муниципального района от 07.04.2017 № 201 «О подготовке муниципальных учреждений, подведомственных администрации Сегежского муниципального района, к работе в осенне-зимний период 2017-2018 г.г.» (в редакции постановления от 15.05.2017 № 301) следующие изменения:

1) в разделе I

а) пункты 1.1, 1.2 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Муниципаль-ное казенное общеобразова-тельное учреждение Вечерняя (сменная) общеобразова-тельная школа г. Сегежи | 1) гидравлические испытания и гидравлическая промывка систем центрального отопления;  2) замер сопротивления изоляции электропроводки;  3) приобретение прибора учета холодной воды, вычислителя, комплектующих для устройства обводной линии;  4)изготовление проекта и монтаж прибора учета холодной воды;  5)приобретение строительных материалов | 17,0  20,0  19,0  8,7  12,482 | Бюджет Сегежского  Муниципа-льного района | июнь-август2017 | Сорока Е.А., директор муниципального казенного общеобразова-тельного учреждения Вечерняя (сменная) общеобразова-тельная школа  г. Сегежи |
| 1.2 | Муниципаль-ное казенное общеобразова-тельное учреждение Средняя общеобразова-тельная школа № 4 г. Сегежи | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;  2) гидравлические испытания и гидропневматичес-кая промывка систем отопления;  3) разработка проекта узла учета холодного водоснабжения;  4) приобретение прибора учета холодной воды и вычислителя;  5) замена узла учета холодного водоснабжения;  6) огнезащитная обработка чердака, испытание пожарных лестниц | 20,0  17,0  3,575  18,44  11,1  96,3 | Бюджет Сегежского  муниципального  района | июнь – август 2017 | Подколзина И.В., директор муниципального казенного общеобразова-тельного учреждения Средняя общеобразова-тельная школа № 7 г. Сегежи |

»

б) пункты 1.4 – 1.8 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Муниципаль-ное бюджетное общеобразова-тельное учреждение Средняя  Общеобразова-тельная  школа № 6 г. Сегежи | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;  2)гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;  3) ремонт кровли;  4) монтаж дополнительных извещателей системы автоматической пожарной сигнализации | 40,0  17,0  31,0  16,208 | Бюджет Сегежс-кого  муниципального  района | июнь-август 201**7** | Миккоева М.И., директор муниципального бюджетного общеобразова-тельного учреждения Средняя общеобразова-тельная школа  № 6 г. Сегежи |
| 1.5 | Муниципаль-ное казенное общеобразова-тельное учреждение Средняя общеобразова-тельная школа № 7 г. Сегежи | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;  2) гидравлические испытания и гидропневматичес-кая промывка систем отопления;  3) ремонт кровли;  4) ремонт внутреннего водостока;  5) монтаж трубопровода горячего и холодного водоснабжения, установка умывальников | 20,0  17,0  400,0  25,0  75,2 | Бюджет Сегежского  муниципального  района | июнь – август 2017 | Скоморощенкова Т.В., директор муниципального казенного общеобразова-тельного учреждения Средняя общеобразова-тельная школа  № 7 г. Сегежи |
| 1.6 | Муниципальное казенное дошкольное образователь-ное учреждение – детский сад  № 4 г. Сегежи | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;  2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления  3) приобретение прибора учета холодной воды;  4) изготовление проекта и монтаж прибора учета холодной воды;  5) огнезащитная обработка чердака;  6) установка вентиляционной трубы. | 15,0  17,0  3,5  8,7  18,5  6,307 | Бюджет Сегежского  муниципального  района | июнь-август 201**7** | Перевертайло Е.В., заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением – детский сад  № 4 г. Сегежи |
| 1.7 | Муниципальное казенное дошкольное образователь-ное учреждение – детский сад  № 6 г. Сегежи | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;  2)гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;  3) разработка проекта узла учета холодного водоснабжения;  4) замена узла учета холодного водоснабжения;  5) монтаж системы оповещения о пожаре | 20,0  17,0  3,575  18,161  42,493 | Бюджет Сегежс-кого  муниципального  района | июнь-август 201**7** | Михальченко А.А.,  заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением - детский сад  № 6 г. Сегежи |
| 1.8 | Муниципальное казенное дошкольное образователь-ное учреждение – детский сад  № 10 г. Сегежи | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;  2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;  3) приобретение прибора учета холодной воды и вычислителя;  4) изготовление проекта и монтаж прибора учета холодной воды;  5) поверка приборов узла учета тепловой энергии;  6) монтаж системы оповещения о пожаре | 25,0  17,0  16,5  8,7  8,1  42,469 | Бюджет Сегежского  муниципального  района | июнь-август 201**7** | Булкина Т.П., заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением - детский сад  № 10 г. Сегежи |

»

в) пункты 1.12 – 1.17 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.12 | Муниципальное казенное дошкольное образова-тельное учреждение – детский сад № 18 г. Сегежи | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;  2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;  3) разработка проекта узла учета холодного водоснабжения;  4) приобретение прибора учета холодной воды  5) замена узла учета холодного водоснабжения  6) монтаж дополнительных ограждений пожарных лестниц эвакуационных выходов;  7) монтаж дополнительных извещателей системы автоматической пожарной сигнализации | 30,0  17,0  3,5  14,1  13,75  35,0  19,658 | Бюджет Сегежского  муниципального  района | июнь-август 201**7** | Щербина Т.Т., заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением - детский сад  № 18 г. Сегежи |
| 1.13 | Муниципальное казенное дошкольное образова-тельное учреждение – детский сад № 20  г. Сегежи | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;  2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;  3) приобретение прибора учета холодной воды и комплектующих для устройства обводной линии;  4)изготовление проекта и монтаж прибора учета холодной воды;  5) монтаж дополнительных извещателей системы автоматической пожарной сигнализации | 20,0  17,0  16,2  8,7  17,4 | Бюджет Сегежс  кого  муниципального  района | июнь-август 201**7** | Саксонова Э.В., заведующая муниципальным казенным дошкольным образователь-ным учреждением - детский сад  № 20 г. Сегежи |
| 1.14 | Муниципальное казенное дошкольное образова-тельное учреждение – детский сад № 22  г. Сегежи | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;  2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;  3) разработка проекта узла учета холодного водоснабжения;  4) замена узла учета холодного водоснабжения | 20,0  17,0  3,575  18,496 | Бюджет Сегежского  муниципального  района | июнь-август 201**7** | Фомина Л.В., заведующая муниципальным казенным дошкольным образователь  ным учреждением - детский сад  № 22 г. Сегежи |
| 1.15 | Муниципальное казенное дошкольное образова-тельное учреждение – детский сад № 23  г. Сегежи | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;  2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;  3) разработка проекта узла учета холодного водоснабжения;  4) замена узла учета холодного водоснабжения;  5) монтаж дополнительных извещателей системы автоматической пожарной сигнализации | 20,0  17,0  3,575  18,161  44,764 | Бюджет Сегежского  муниципального  района | июнь-август 201**7** | Малевич И.И., заведующая муниципальным казенным дошкольным образователь  ным учреждением - детский сад  № 23 г. Сегежи |
| 1.16 | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр творчества детей и юношества» | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;  2) монтаж дополнительных извещателей, оповещателей, сигнального табло, звонка тревоги, системы автоматической пожарной сигнализации | 25,0  24,5 | Бюджет Сегежского  муниципального  района | июнь-август 201**7** | Бусел Е.Н., директор муниципального казенного образователь-ного учреждения дополнительно-  го образования «Центр творчества детей и юношества» |
| 1.17 | Муниципальное казенное образова  тельное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1  г. Сегежи» | 1) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;  2) приобретение прибора учета холодной воды, вычислителя, комплектующих для устройства обводной линии;  3) изготовление проекта и монтаж прибора учета холодной воды;  4) ремонт кровли и фасада спортивного зала бокса. | 34,0  17,6  8,7  349,2 | Бюджет Сегежского  муниципального  района | июнь-август 201**7** | Гаврилов Н.С., директор муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1  г. Сегежи» |

»

г) пункт 1.19 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.19 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа  п. Идель | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;  2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;  3) огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака;  4) замена эвакуационной двери | 20,0  17,0  24,0  41,504 | Бюджет Сегежского  муниципального  района | июнь-август 201**7** | Епихова А.А., директор муниципального казенного общеобразова-тельного учреждения Средняя общеобразова-тельная школа  п. Идель |

»

д) пункт 1.21 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.21 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа  п. Валдай | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;  2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;  3) огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака, испытание пожарных лестниц. | 10,0  17,0  53,681 | Бюджет Сегежского  муниципального  района | июнь-август 201**7** | Петрашко О.М., директор муниципального казенного общеобразова-тельного учреждения Средняя общеобразова-тельная школа  п. Валдай |

»

ж) пункт 1.24 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.24 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа  п. Надвоицы | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;  2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;  3) приобретение прибора учета холодной воды;  4) изготовление проекта и монтаж прибора учета холодной воды;  5) монтаж дополнительных извещателей системы автоматической пожарной сигнализации | 40,0  17,0  3,9  2,9  13,0 | Бюджет Сегежского  муниципального района | июнь-август 201**7** | Дробинина О.В., директор муниципального бюджетного общеобразова-тельного учреждения Средняя общеобразова-тельная школа  п. Надвоицы |

»

з) пункт 1.27 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.27 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат  № 14  п. Надвоицы» | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;  2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;  3) приобретение прибора учета холодной воды;  4) изготовление проекта и монтаж прибора учета холодной воды;  5) огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака | 15,0  17,0  2,8  1,5  10,0 | Бюджет Сегежского  муниципального района | июнь-август 201**7** | Вазина Г.В., директор муниципального казенного общеобразова-тельное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразова-тельная школа – интернат № 14  п. Надвоицы» |

»

и) пункт 1.29 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.29 | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуата-ционная группа» | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;  2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;  3) разработка проекта узла учета холодного водоснабжения;  4) приобретение прибора учета холодной воды  5) замена узла учета холодного водоснабжения | 20,0  17,0  3,575  5,5  17,876 | Бюджет Сегежского  муниципального района | июнь-август 201**7** | Макаркина И.А., директор муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатацион-ная группа» |

»

2) дополнить раздел I пунктом 1.30 следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.30 | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития образования Сегежского муниципального района» | 1) Косметический ремонт | 296,267 | Бюджет Сегежского  муниципального района | июнь-август 201**7** | Пиняжина Е.Б., муниципального казенного образовательно-го учреждения дополнительного образования «Центр развития образования Сегежского муниципального района» |

»

3) в позиции «Итого по I разделу» цифры «3662,6» заменить цифрами «4293,692».

4) в позиции «Всего средств, предусмотренных мероприятиями» цифры «4465,952» заменить цифрами «5097,044».

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Сегежского муниципального района (Т.А.Слиж) обнародовать настоящее постановление путем размещения официального текста постановления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Сегежского муниципального района <http://home.onego.ru/~segadmin>

Глава администрации

Сегежского муниципального района И.П.Векслер

Разослать: в дело, Н.Н.Иванюк, ФУ, УО, Е.Н.Антоновой, МКУ «ЕРЦ», МКУ «ХЭГ.