****

## Республика Карелия

## АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 июня 2017 года № 370

Сегежа

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Сегежского муниципального района от 07 апреля 2017 г. № 201**

Администрация Сегежского муниципального района **п о с т а н о в л я е т:**

 1. Внести в Перечень мероприятий по подготовке муниципальных учреждений, подведомственных администрации Сегежского муниципального района, к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов (далее – Перечень), утвержденный постановлением администрации Сегежского муниципального района от 07.04.2017 № 201 «О подготовке муниципальных учреждений, подведомственных администрации Сегежского муниципального района, к работе в осенне-зимний период 2017-2018 г.г.» (в редакции постановления от 15.05.2017 № 301) следующие изменения:

1) в разделе I

 а) пункты 1.1, 1.2 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Муниципаль-ное казенное общеобразова-тельное учреждение Вечерняя (сменная) общеобразова-тельная школа г. Сегежи  | 1) гидравлические испытания и гидравлическая промывка систем центрального отопления;2) замер сопротивления изоляции электропроводки;3) приобретение прибора учета холодной воды, вычислителя, комплектующих для устройства обводной линии;4)изготовление проекта и монтаж прибора учета холодной воды;5)приобретение строительных материалов | 17,020,019,08,712,482 | Бюджет СегежскогоМуниципа-льного района | июнь-август2017 | Сорока Е.А., директор муниципального казенного общеобразова-тельного учреждения Вечерняя (сменная) общеобразова-тельная школа г. Сегежи |
| 1.2 | Муниципаль-ное казенное общеобразова-тельное учреждение Средняя общеобразова-тельная школа № 4 г. Сегежи | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки; 2) гидравлические испытания и гидропневматичес-кая промывка систем отопления;3) разработка проекта узла учета холодного водоснабжения;4) приобретение прибора учета холодной воды и вычислителя;5) замена узла учета холодного водоснабжения;6) огнезащитная обработка чердака, испытание пожарных лестниц | 20,017,03,57518,4411,196,3 | Бюджет Сегежскогомуниципальногорайона | июнь – август2017 | Подколзина И.В., директор муниципального казенного общеобразова-тельного учреждения Средняя общеобразова-тельная школа № 7 г. Сегежи  |

 »

б) пункты 1.4 – 1.8 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Муниципаль-ное бюджетное общеобразова-тельное учреждение СредняяОбщеобразова-тельнаяшкола № 6 г. Сегежи | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки; 2)гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;3) ремонт кровли;4) монтаж дополнительных извещателей системы автоматической пожарной сигнализации | 40,017,031,016,208 | Бюджет Сегежс-когомуниципального района | июнь-август201**7** | Миккоева М.И., директор муниципального бюджетного общеобразова-тельного учреждения Средняя общеобразова-тельная школа № 6 г. Сегежи  |
| 1.5 | Муниципаль-ное казенное общеобразова-тельное учреждение Средняя общеобразова-тельная школа № 7 г. Сегежи | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки; 2) гидравлические испытания и гидропневматичес-кая промывка систем отопления;3) ремонт кровли;4) ремонт внутреннего водостока; 5) монтаж трубопровода горячего и холодного водоснабжения, установка умывальников | 20,017,0400,025,075,2 | Бюджет Сегежскогомуниципальногорайона | июнь – август2017 | Скоморощенкова Т.В., директор муниципального казенного общеобразова-тельного учреждения Средняя общеобразова-тельная школа № 7 г. Сегежи  |
| 1.6 | Муниципальное казенное дошкольное образователь-ное учреждение – детский сад № 4 г. Сегежи | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления3) приобретение прибора учета холодной воды;4) изготовление проекта и монтаж прибора учета холодной воды; 5) огнезащитная обработка чердака;6) установка вентиляционной трубы. | 15,017,03,58,718,56,307 | Бюджет Сегежскогомуниципальногорайона | июнь-август201**7** | Перевертайло Е.В., заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением – детский сад № 4 г. Сегежи |
| 1.7 | Муниципальное казенное дошкольное образователь-ное учреждение – детский сад № 6 г. Сегежи | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;  2)гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;3) разработка проекта узла учета холодного водоснабжения;4) замена узла учета холодного водоснабжения;5) монтаж системы оповещения о пожаре | 20,017,03,57518,16142,493 | Бюджет Сегежс-когомуниципальногорайона | июнь-август201**7** | Михальченко А.А.,заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением - детский сад  № 6 г. Сегежи |
| 1.8 | Муниципальное казенное дошкольное образователь-ное учреждение – детский сад№ 10 г. Сегежи | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;3) приобретение прибора учета холодной воды и вычислителя;4) изготовление проекта и монтаж прибора учета холодной воды; 5) поверка приборов узла учета тепловой энергии;6) монтаж системы оповещения о пожаре | 25,017,016,58,78,142,469 | Бюджет Сегежскогомуниципальногорайона | июнь-август201**7** | Булкина Т.П., заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением - детский сад  № 10 г. Сегежи  |

 »

в) пункты 1.12 – 1.17 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.12 | Муниципальное казенное дошкольное образова-тельное учреждение – детский сад № 18 г. Сегежи | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;  2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;3) разработка проекта узла учета холодного водоснабжения; 4) приобретение прибора учета холодной воды5) замена узла учета холодного водоснабжения6) монтаж дополнительных ограждений пожарных лестниц эвакуационных выходов;7) монтаж дополнительных извещателей системы автоматической пожарной сигнализации | 30,017,03,514,113,7535,019,658 | Бюджет Сегежскогомуниципальногорайона | июнь-август201**7** | Щербина Т.Т., заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением - детский сад № 18 г. Сегежи  |
| 1.13 | Муниципальное казенное дошкольное образова-тельное учреждение – детский сад № 20 г. Сегежи | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки; 2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;3) приобретение прибора учета холодной воды и комплектующих для устройства обводной линии;4)изготовление проекта и монтаж прибора учета холодной воды;5) монтаж дополнительных извещателей системы автоматической пожарной сигнализации | 20,017,0 16,28,717,4 | Бюджет Сегежскогомуниципальногорайона | июнь-август201**7** | Саксонова Э.В., заведующая муниципальным казенным дошкольным образователь-ным учреждением - детский сад № 20 г. Сегежи |
| 1.14 | Муниципальное казенное дошкольное образова-тельное учреждение – детский сад № 22 г. Сегежи | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;3) разработка проекта узла учета холодного водоснабжения; 4) замена узла учета холодного водоснабжения | 20,017,03,57518,496 | Бюджет Сегежскогомуниципальногорайона | июнь-август201**7** | Фомина Л.В., заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением - детский сад № 22 г. Сегежи  |
| 1.15 | Муниципальное казенное дошкольное образова-тельное учреждение – детский сад № 23 г. Сегежи | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки; 2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;3) разработка проекта узла учета холодного водоснабжения; 4) замена узла учета холодного водоснабжения;5) монтаж дополнительных извещателей системы автоматической пожарной сигнализации | 20,017,03,57518,16144,764 | Бюджет Сегежскогомуниципальногорайона | июнь-август201**7** | Малевич И.И., заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением - детский сад № 23 г. Сегежи |
| 1.16 | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр творчества детей и юношества» | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;2) монтаж дополнительных извещателей, оповещателей, сигнального табло, звонка тревоги, системы автоматической пожарной сигнализации | 25,024,5 | Бюджет Сегежскогомуниципальногорайона | июнь-август201**7** | Бусел Е.Н., директор муниципального казенного образователь-ного учреждения дополнительно-го образования «Центр творчества детей и юношества» |
| 1.17 | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1 г. Сегежи» | 1) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;2) приобретение прибора учета холодной воды, вычислителя, комплектующих для устройства обводной линии;3) изготовление проекта и монтаж прибора учета холодной воды;  4) ремонт кровли и фасада спортивного зала бокса. | 34,017,68,7349,2 | Бюджет Сегежскогомуниципального района | июнь-август201**7** | Гаврилов Н.С., директор муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1 г. Сегежи»  |

»

г) пункт 1.19 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.19 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа п. Идель | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки; 2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;3) огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака;4) замена эвакуационной двери | 20,017,024,041,504 | Бюджет Сегежскогомуниципальногорайона | июнь-август201**7** | Епихова А.А., директор муниципального казенного общеобразова-тельного учреждения Средняя общеобразова-тельная школа п. Идель |

»

д) пункт 1.21 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.21 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа п. Валдай | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки; 2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;3) огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака, испытание пожарных лестниц. | 10,017,053,681 | Бюджет Сегежскогомуниципальногорайона | июнь-август201**7** | Петрашко О.М., директор муниципального казенного общеобразова-тельного учреждения Средняя общеобразова-тельная школа п. Валдай |

»

ж) пункт 1.24 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.24 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа п. Надвоицы | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки; 2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;3) приобретение прибора учета холодной воды;4) изготовление проекта и монтаж прибора учета холодной воды;5) монтаж дополнительных извещателей системы автоматической пожарной сигнализации | 40,017,03,92,913,0 | Бюджет Сегежскогомуниципального района  | июнь-август201**7** | Дробинина О.В., директор муниципального бюджетного общеобразова-тельного учреждения Средняя общеобразова-тельная школа п. Надвоицы  |

»

з) пункт 1.27 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.27 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат № 14 п. Надвоицы» | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки; 2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;3) приобретение прибора учета холодной воды;4) изготовление проекта и монтаж прибора учета холодной воды;5) огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака | 15,017,02,81,510,0 | Бюджет Сегежскогомуниципального района  | июнь-август201**7** | Вазина Г.В., директор муниципального казенного общеобразова-тельное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразова-тельная школа – интернат № 14 п. Надвоицы» |

»

и) пункт 1.29 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.29 | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуата-ционная группа» | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;3) разработка проекта узла учета холодного водоснабжения; 4) приобретение прибора учета холодной воды5) замена узла учета холодного водоснабжения | 20,017,03,5755,517,876 | Бюджет Сегежскогомуниципального района | июнь-август201**7** | Макаркина И.А., директор муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатацион-ная группа»  |

»

2) дополнить раздел I пунктом 1.30 следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.30 | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития образования Сегежского муниципального района» | 1) Косметический ремонт | 296,267 | Бюджет Сегежскогомуниципального района | июнь-август201**7** | Пиняжина Е.Б., муниципального казенного образовательно-го учреждения дополнительного образования «Центр развития образования Сегежского муниципального района» |

»

3) в позиции «Итого по I разделу» цифры «3662,6» заменить цифрами «4293,692».

4) в позиции «Всего средств, предусмотренных мероприятиями» цифры «4465,952» заменить цифрами «5097,044».

 2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Сегежского муниципального района (Т.А.Слиж) обнародовать настоящее постановление путем размещения официального текста постановления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Сегежского муниципального района <http://home.onego.ru/~segadmin>

 Глава администрации

Сегежского муниципального района И.П.Векслер

Разослать: в дело, Н.Н.Иванюк, ФУ, УО, Е.Н.Антоновой, МКУ «ЕРЦ», МКУ «ХЭГ.