****

## Республика Карелия

## АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июня 2017 года № 429

Сегежа

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Сегежского муниципального района от 07 апреля 2017 г. № 201**

Администрация Сегежского муниципального района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в Перечень мероприятий по подготовке муниципальных учреждений, подведомственных администрации Сегежского муниципального района, к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов, утвержденный постановлением администрации Сегежского муниципального района от 07.04.2017 № 201 «О подготовке муниципальных учреждений, подведомственных администрации Сегежского муниципального района, к работе в осенне-зимний период 2017-2018 г.г.» (в редакции постановлений от 15.05.2017 № 301, от 06.06.2017 № 370) следующие изменения:

1) в разделе I:

а) пункт 1.8 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 | Муниципаль-  ное казенное дошкольное образователь-  ное  учреждение – детский сад  № 10  г. Сегежи | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;  2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;  3) приобретение прибора учета холодной воды и вычислителя;  4) изготовление проекта и монтаж прибора учета холодной воды;  5) поверка приборов узла учета тепловой энергии. | 25,0  17,0  16,5  8,7  8,1 | Бюджет Сегежского  муниципального  района | июнь-август 201**7** | Булкина Т.П., заведующая муниципальным казенным дошкольным образователь-ным учреждением - детский сад  № 10 г. Сегежи |

»;

б) пункт 1.14 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14 | Муниципаль-  ное казенное дошкольное образователь-  ное учреждение – детский сад № 22  г. Сегежи | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;  2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;  3) разработка проекта узла учета холодного водоснабжения;  4) замена узла учета холодного водоснабжения;  5)приобретение стеклополотна;  6) приобретение светильников  7) приобретение смесителей | 20,0  17,0  3,575  18,496  154,0  141,0  22,62 | Бюджет Сегежс  кого  муници  пально  го  района | июнь-август 201**7** | Фомина Л.В., заведующая муниципальным казенным дошкольным образователь-  ным учреждением – детский сад  № 22 г. Сегежи |

»;

в) пункт 1.19 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.19 | Муниципаль-  ное казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа  п. Идель | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;  2)гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;  3) огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака;  4)замена эвакуационной двери  4) ремонт пола в детском саду | 20,0  17,0  24,0  41,504  238,869 | Бюджет Сегежс  кого  муници  пально  го  района | июнь-август 201**7** | Епихова А.А., директор муниципального казенного общеобразова-  тельного учреждения Средняя общеобразова-  тельная школа  п. Идель |

»;

г) пункт 1.21 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.21 | Муниципа-  льное казенное общеобразо-вательное учреждение Средняя общеобразо-вательная школа  п. Валдай | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;  2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;  3) огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака, испытание пожарных лестниц  4) приобретение дверей входных металлических;  5) приобретение доводчиков дверных;  6) приобретение знаков пожарной безопасности;  7) приобретение линолеума;  8) приобретение умывальника электрического;  9) приобретение  стекла полированного. | 10,0  17,0  53,681  26,5  3,0  1,5  8,4  3,555  17,507 | Бюджет Сегежского  муниципального  района | июнь-август 201**7** | Петрашко О.М., директор муниципального казенного общеобразова-  тельного учреждения Средняя общеобразова-  тельная школа  п. Валдай |

»;

д) пункт 1.23 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.23 | Муниципальное казенное дошкольное образова-  тельное учреждение – детский сад дер. Каменный Бор | 1) замер сопротивления изоляции; электропроводки;  2) замена розлива холодного водоснабжения в здании. | 12,0  80,0 | Бюджет Сегежского  муници-  пально-  го  района | июнь-август 201**7** | Гильнич Г.К.,  и.о. заведующей муниципальным казенным дошкольным образователь-  ным учреждением - детский сад  д. Каменный Бор |

»;

е) в позиции «Итого по I разделу» цифры «4293,692» заменить цифрами «4948,174»;

ж) в позиции «Всего средств, предусмотренных мероприятиями» цифры «5097,044» заменить цифрами «5751,526».

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Сегежского муниципального района (Т.А.Слиж) обнародовать настоящее постановление путем размещения официального текста постановления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Сегежского муниципального района <http://home.onego.ru/~segadmin>

И.о. главы администрации

Сегежского муниципального района Е.Н.Антонова

Разослать: в дело, Н.Н.Иванюк, ФУ, УО, Е.Н.Антоновой, МКУ «ЕРЦ», МКУ «ХЭГ.