****

## Республика Карелия

## АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июня 2017 года № 429

Сегежа

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Сегежского муниципального района от 07 апреля 2017 г. № 201**

Администрация Сегежского муниципального района **п о с т а н о в л я е т:**

 1. Внести в Перечень мероприятий по подготовке муниципальных учреждений, подведомственных администрации Сегежского муниципального района, к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов, утвержденный постановлением администрации Сегежского муниципального района от 07.04.2017 № 201 «О подготовке муниципальных учреждений, подведомственных администрации Сегежского муниципального района, к работе в осенне-зимний период 2017-2018 г.г.» (в редакции постановлений от 15.05.2017 № 301, от 06.06.2017 № 370) следующие изменения:

1) в разделе I:

а) пункт 1.8 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 | Муниципаль-ное казенное дошкольное образователь-ное учреждение – детский сад № 10 г. Сегежи | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;3) приобретение прибора учета холодной воды и вычислителя;4) изготовление проекта и монтаж прибора учета холодной воды; 5) поверка приборов узла учета тепловой энергии. | 25,017,016,58,78,1 | Бюджет Сегежскогомуниципальногорайона | июнь-август201**7** | Булкина Т.П., заведующая муниципальным казенным дошкольным образователь-ным учреждением - детский сад  № 10 г. Сегежи  |

 »;

б) пункт 1.14 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14 | Муниципаль-ное казенное дошкольное образователь-ное учреждение – детский сад № 22 г. Сегежи | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;3) разработка проекта узла учета холодного водоснабжения;4) замена узла учета холодного водоснабжения;5)приобретение стеклополотна;6) приобретение светильников7) приобретение смесителей  | 20,017,03,57518,496154,0141,022,62 | Бюджет Сегежскогомуниципальногорайона | июнь-август201**7** | Фомина Л.В., заведующая муниципальным казенным дошкольным образователь-ным учреждением – детский сад № 22 г. Сегежи  |

»;

в) пункт 1.19 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.19 | Муниципаль-ное казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа п. Идель | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки; 2)гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;3) огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака;4)замена эвакуационной двери4) ремонт пола в детском саду | 20,017,024,041,504238,869 | Бюджет Сегежскогомуниципальногорайона | июнь-август201**7** | Епихова А.А., директор муниципального казенного общеобразова-тельного учреждения Средняя общеобразова-тельная школа п. Идель |

»;

г) пункт 1.21 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.21 | Муниципа-льное казенное общеобразо-вательное учреждение Средняя общеобразо-вательная школа п. Валдай | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки; 2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;3) огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака, испытание пожарных лестниц4) приобретение дверей входных металлических;5) приобретение доводчиков дверных;6) приобретение знаков пожарной безопасности;7) приобретение линолеума; 8) приобретение умывальника электрического;9) приобретение стекла полированного. | 10,017,053,68126,53,01,58,43,55517,507 | Бюджет Сегежскогомуниципальногорайона | июнь-август201**7** | Петрашко О.М., директор муниципального казенного общеобразова-тельного учреждения Средняя общеобразова-тельная школа п. Валдай |

»;

д) пункт 1.23 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.23 | Муниципальное казенное дошкольное образова-тельное учреждение – детский сад дер. Каменный Бор | 1) замер сопротивления изоляции; электропроводки;2) замена розлива холодного водоснабжения в здании.  | 12,080,0 | Бюджет Сегежскогомуници-пально-горайона | июнь-август201**7** | Гильнич Г.К., и.о. заведующей муниципальным казенным дошкольным образователь-ным учреждением - детский сад д. Каменный Бор |

»;

е) в позиции «Итого по I разделу» цифры «4293,692» заменить цифрами «4948,174»;

ж) в позиции «Всего средств, предусмотренных мероприятиями» цифры «5097,044» заменить цифрами «5751,526».

 2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Сегежского муниципального района (Т.А.Слиж) обнародовать настоящее постановление путем размещения официального текста постановления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Сегежского муниципального района <http://home.onego.ru/~segadmin>

 И.о. главы администрации

Сегежского муниципального района Е.Н.Антонова

Разослать: в дело, Н.Н.Иванюк, ФУ, УО, Е.Н.Антоновой, МКУ «ЕРЦ», МКУ «ХЭГ.