****

## Республика Карелия

## АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 июля 2017 года № 469

Сегежа

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Сегежского муниципального района от 07 апреля 2017 г. № 201**

Администрация Сегежского муниципального района **п о с т а н о в л я е т:**

 1. Внести в Перечень мероприятий по подготовке муниципальных учреждений, подведомственных администрации Сегежского муниципального района, к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов, утвержденный постановлением администрации Сегежского муниципального района от 07.04.2017 № 201 «О подготовке муниципальных учреждений, подведомственных администрации Сегежского муниципального района, к работе в осенне-зимний период 2017-2018 г.г.» (в редакции постановлений от 15.05.2017 № 301, от 06.06.2017 № 370, от 28.06.2017 № 429) следующие изменения:

1) в разделе I:

а) пункт 1.5 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Муниципаль-ное казенное общеобразо-вательное учреждение Средняя общеобразо-вательная школа № 7 г. Сегежи | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки; 2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;3) ремонт кровли;4) приобретение люминисцентных ламп и светильников; 5) монтаж трубопровода горячего и холодного водоснабжения, установка умывальников | 20,017,0373,6925,075,2 | Бюджет Сегежс-когомуници-пально-го района | июнь – август2017 | Скоморощен-кова Т.В., директор муниципаль-ного казенного общеобразо- вательного учреждения Средняя общеобразо-вательная школа № 7 г. Сегежи  |

»;

б) пункты 1.10, 1.11, 1.12 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 | Муниципа-льное казенное дошколь-ное образовательное учреждение – детский сад № 14 г. Сегежи | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки; 2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;3) ремонт кровли. | 20,017,0147,433 | Бюджет Сегежс-когомуници-пально-го района | июнь-август201**7** | Ряттель В.В., заведующая муниципаль-ным казенным дошкольным образователь-ным учреждением - детский сад № 14 г. Сегежи  |
| 1.11 | Муниципа-льное казенное дошкольное образовате-льное учреждение – детский сад № 17 г. Сегежи  | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки; 2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;3) приобретение прибора учета холодной воды и комплектующих для устройства обводной линии;4) изготовление проекта и монтаж прибора учета холодной воды; 5) замена дверей эвакуационных выходов;6) ремонт кровли;7) косметический ремонт;8) ремонт систем горячего водоснабжения и канализации | 20,017,018,98,797,6232,94132,725120,0 | Бюджет Сегежс-когомуници-пально-го района | июнь-август201**7** | Круглова М.А., заведующая муниципаль-ным казенным дошкольным образователь-ным учреждением - детский сад № 17 г. Сегежи  |
| 1.12 | Муниципа-льное казенное дошкольное образовате-льное учреждение – детский сад № 18 г. Сегежи | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;  2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;3) разработка проекта узла учета холодного водоснабжения; 4) приобретение прибора учета холодной воды5) замена узла учета холодного водоснабжения6) монтаж дополнительных ограждений пожарных лестниц эвакуационных выходов;7) монтаж дополнительных извещателей системы автоматической пожарной сигнализации | 30,017,03,514,113,7531,47719,658 | Бюджет Сегежс-когомуници-пально-го района | июнь-август201**7** | Щербина Т.Т., заведующая муниципаль-ным казенным дошкольным образователь-ным учреждением - детский сад № 18 г. Сегежи  |

»;

в) пункты 1.14, 1.15 изложить в следующей редакции:

 «

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14 | Муниципаль-ное казенное дошкольное образователь-ное учреждение – детский сад № 22 г. Сегежи | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;3) разработка проекта узла учета холодного водоснабжения;4) замена узла учета холодного водоснабжения;5)приобретение стеклополотна;6) приобретение светильников7) приобретение смесителей;8) приобретение линолеума.  | 20,017,03,57518,496154,0141,022,62154,527 | Бюджет Сегежс-когомуници-пально-го района | июнь-август201**7** | Фомина Л.В., заведующая муниципаль-ным казенным дошкольным образователь-ным учреждением – детский сад № 22 г. Сегежи  |
| 1.15 | Муниципаль-ное казенное дошкольное образователь-ное учреждение – детский сад № 23 г. Сегежи | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки; 2) гидравличес-кие испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;3) разработка проекта узла учета холодного водоснабжения; 4) замена узла учета холодного водоснабжения;5) монтаж дополнительных извещателей системы автоматической пожарной сигнализации6) косметический ремонт помещения кухни | 20,017,03,57518,16144,764102,079 | Бюджет Сегежс-когомуници-пально-го района | июнь-август201**7** | Малевич И.И., заведующая муниципаль-ным казенным дошкольным образователь-ным учреждением - детский сад № 23 г. Сегежи |

»;

г) пункт 1.17 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.17 | Муниципаль-ное казенное образовательное учреждение дополнитель-ного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1 г. Сегежи» | 1) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;2) приобретение прибора учета холодной воды, вычислителя, комплектующих для устройства обводной линии;3) изготовление проекта и монтаж прибора учета холодной воды;  4) ремонт кровли и фасада спортивного зала бокса. | 34,017,68,7305,399 | Бюджет Сегежс-когомуници-пально-го района | июнь-август201**7** | Гаврилов Н.С., директор муниципаль-ного казенного образователь-ного учреждения дополнитель-ного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1 г. Сегежи»  |

»;

д) пункт 1.19 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.19 | Муниципаль-ное казенное общеобразо-вательное учреждение Средняя общеобразо-вательная школа п. Идель | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки; 2) гидравличес-кие испытания и гидропневмати-ческая промывка систем отопления;3) огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака;4) замена эвакуационной двери;5) ремонт пола в детском саду;5) изготовление (устройство) и установка деревянного ограждения. | 20,017,024,041,504238,869393,599 | Бюджет Сегежс-когомуници-пально-го района | июнь-август201**7** | Епихова А.А., директор муниципаль-ного казенного общеобразова-тельного учреждения Средняя общеобразовательная школа п. Идель |

»;

е) пункты 1.22, 1.23 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.22 | Муниципаль-ное казенное общеобразовательное учреждение Основная общеобразовательная школа п. Попов Порог | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;2) монтаж дополнительных извещателей, оповещателей, сигнального табло, звонка тревоги, системы автоматической пожарной сигнализации | 10,024,708 | Бюджет Сегежс-когомуници-пально-го района | июнь-август201**7** | Руцкая О.Ю., директор муниципально-го казенного общеобразова-тельного учреждения Основная общеобразова-тельная школа п. Попов Порог |
| 1.23 | Муниципаль-ное казенное дошкольное образовательное учреждение – детский сад дер. Каменный Бор | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;2) замена розлива холодного водоснабжения в здании; 3) гидравличес-кие испытания и гидропневматическая промывка систем отопления. | 12,080,011,0 | Бюджет Сегежс-когомуници-пально-го района | июнь-август201**7** | Гильнич Г.К., и.о.-заведующей муниципаль-ным казенным дошкольным образователь-ным учреждением - детский сад д. Каменный Бор |

»;

ж) пункт 1.27 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.27 | Муниципаль-ное казенное общеобразовательное учреждение «Специаль-ная (коррекцион-ная) общеобразовательная школа – интернат № 14 п. Надвоицы» | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки; 2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;3) приобретение прибора учета холодной воды;4) изготовление проекта и монтаж прибора учета холодной воды;5) огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака;6) приобретение доводчиков. | 15,017,02,81,510,010,0 | Бюджет Сегежс-когомуници-пально-го района | июнь-август201**7** | Вазина Г.В., директор муниципально-го казенного общеобразова-тельное учреждение «Специальная (коррекцион-ная) общеобразова-тельная школа – интернат № 14 п. Надвоицы» |

»;

з) в позиции «Итого по I разделу» цифры «4948,174» заменить цифрами «5193,651»;

и) в позиции «Всего средств, предусмотренных мероприятиями» цифры «5751,526» заменить цифрами «5997,003».

 2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Сегежского муниципального района (Т.А.Слиж) обнародовать настоящее постановление путем размещения официального текста постановления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Сегежского муниципального района <http://home.onego.ru/~segadmin>

 И.о. главы администрации

Сегежского муниципального района Е.Н. Антонова

Разослать: в дело, Н.Н.Иванюк, ФУ, УО, Е.Н.Антоновой, МКУ «ЕРЦ», МКУ «ХЭГ.