****

## Республика Карелия

## АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 августа 2017 года № 518

Сегежа

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Сегежского муниципального района от 7 апреля 2017 г. № 201**

Администрация Сегежского муниципального района **п о с т а н о в л я е т:**

 1. Внести в Перечень мероприятий по подготовке муниципальных учреждений, подведомственных администрации Сегежского муниципального района, к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов, утвержденный постановлением администрации Сегежского муниципального района от 07.04.2017 № 201 «О подготовке муниципальных учреждений, подведомственных администрации Сегежского муниципального района, к работе в осенне-зимний период 2017-2018 г.г.» (в редакции постановлений от 15.05.2017 № 301, от 06.06.2017 № 370, от 28.06.2017 № 429, от 13.07.2017 № 469) следующие изменения:

1) в разделе I:

а) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Муниципаль-ное казенное общеобразова-тельное учреждение Средняя общеобразова-тельная школа № 4 г. Сегежи | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки; 2) гидравлические испытания и гидропневматичес-кая промывка систем отопления;3) разработка проекта узла учета холодного водоснабжения;4) приобретение прибора учета холодной воды и вычислителя;5) замена узла учета холодного водоснабжения;6) огнезащитная обработка чердака, испытание пожарных лестниц | 20,017,03,57518,4411,177,12 | Бюджет Сегежскогомуниципальногорайона | июнь – август2017 | Подколзина И.В., директор муниципального казенного общеобразо- вательного учреждения Средняя общеобразо-вательная школа № 7 г. Сегежи  |

»;

б) пункты 1.10, 1.11 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 | Муниципальное казенное дошколь-ное образовательное учреждение – детский сад № 14 г. Сегежи | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки; 2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;3)ремонт кровельн. покрытия и части фасада помещений веранд. | 20,017,0147,433 | Бюджет Сегежс-когомуници-пально-го района | июнь-август201**7** | Ряттель В.В., заведующая муниципаль-ным казенным дошкольным образователь-ным учреждением - детский сад № 14 г. Сегежи  |
| 1.11 | Муниципа-льное казенное дошкольное образовате-льное учреждение – детский сад № 17 г. Сегежи  | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки; 2) гидравлические испытания и гидропневматичес-кая промывка систем отопления;3) приобретение прибора учета холодной воды и комплектующих для устройства обводной линии;4) изготовление проекта и монтаж прибора учета холодной воды; 5) замена дверей эвакуационных выходов;6) ремонт кровли;7)косметич.ремонт;8)ремонт систем горячего водоснаб. и канализации | 20,017,018,98,797,6232,94132,725123,011 | Бюджет Сегежс-когомуници-пально-го района | июнь-август201**7** | Круглова М.А., заведующая муниципаль-ным казенным дошкольным образователь-ным учреждением - детский сад № 17 г. Сегежи  |

»;

в) пункты 1.14, 1.15 изложить в следующей редакции:

 «

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14 | Муниципаль-ное казенное дошкольное образователь-ное учреждение – детский сад № 22 г. Сегежи | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;2) гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;3) разработка проекта узла учета холодного водоснабжения;4) замена узла учета холодного водоснабжения;5)приобретение стеклополотна;6) приобретение светильников7) приобретение смесителей;8) приобретение линолеума;9) ремонт ввода теплотрассы. | 20,017,03,57518,496154,0141,022,62154,52713,49 | Бюджет Сегежс-когомуници-пально-го района | июнь-август201**7** | Фомина Л.В., заведующая муниципаль-ным казенным дошкольным образователь-ным учреждением – детский сад № 22 г. Сегежи  |
| 1.15 | Муниципаль-ное казенное дошкольное образователь-ное учреждение – детский сад № 23 г. Сегежи | 1) замер сопротив.изоляции электропроводки; 2) гидравличес-кие испытания и гидропневматическая промывка систем отопления;3) разработка проекта узла учета холодного водоснабжения; 4) замена узла учета холодного водоснабжения;5) монтаж доп.извещателей системы автом.пожарной сигнализации6) косметический ремонт помещений кухни | 20,017,03,57518,16144,764126,58 | Бюджет Сегежс-когомуници-пально-го района | июнь-август201**7** | Малевич И.И., заведующая муниципаль-ным казенным дошкольным образователь-ным учреждением - детский сад № 23 г. Сегежи |

»;

г) пункт 1.23 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.23 | Муниципаль-ное казенное дошкольное образовательное учреждение – детский сад дер. Каменный Бор | 1) замер сопротивления изоляции электропроводки;2) замена розлива холодного водоснабжения в здании; 3) гидравличес-кие испытания и гидропневматическая промывка систем отопления. | 12,058,17811,0 | Бюджет Сегежс-когомуници-пально-го района | июнь-август201**7** | Гильнич Г.К., и.о.-заведующей муниципаль-ным казенным дошкольным образователь-ным учреждением - детский сад д. Каменный Бор |

».

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Сегежского муниципального района (Т.А.Слиж) обнародовать настоящее постановление путем размещения официального текста постановления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Сегежского муниципального района <http://home.onego.ru/~segadmin>

 Глава администрации

Сегежского муниципального района Ю.В. Шульгович

Разослать: в дело, Н.Н.Иванюк, ФУ, УО, Е.Н.Антоновой, МКУ «ЕРЦ», МКУ «ХЭГ.