****

## Республика Карелия

## АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 марта 2018 года № 220

Сегежа

**О подготовке к прохождению весеннего половодья и паводков на территории Сегежского муниципального района в 2018 году**

В соответствии с пунктами 7, 21, 24 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2006 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 6 распоряжения Правительства Республики Карелия от 22.01.2018 г. № 30р-П, в целях своевременной подготовки к прохождению весеннего половодья и паводков на территории Сегежского муниципального района в 2018 г. администрация Сегежского муниципального района **постановляет:**

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков на территории Сегежского муниципального района в 2018 году.
2. Рекомендовать главам поселений, входящих в состав муниципального образования «Сегежский муниципальный район» (далее - поселения):
3. определить вероятные зоны затопления и подтопления, перечень населенных пунктов, объектов экономики и жизнеобеспечения, попадающих в указанные зоны;
4. уточнить маршруты и места возможной эвакуации населения, сельскохозяйственных животных, материальных и культурных ценностей из зон затопления и подтопления в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;
5. в случае проведения эвакуации обеспечить снабжение эвакуированного населения продовольствием, создание условий для их временного проживания и оказания медицинской помощи пострадавшим;
6. обеспечить выполнение мероприятий по сохранности гидротехнических и водопропускных сооружений, мостов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования соответствующего поселения;
7. организовать проведение разъяснительной работы и своевременное оповещение жителей населенных пунктов, попадающих в зоны затопления и подтопления;
8. оборудовать места организованных переправ населения через водные объекты.
9. Рекомендовать руководителям организаций, в собственности которых находятся гидротехнические сооружения (Федеральное бюджетное учреждение "Администрация Беломорско-Онежского бассейна внутренних водных путей", общество с ограниченной ответственностью "ЕвроСибЭнерго- тепловая энергия", акционерное общество «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат»):
10. провести необходимые мероприятия, направленные на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, организовать проведение круглосуточного наблюдения за их состоянием;
11. привлекать в установленном порядке силы и средства для проведения противопаводковых мероприятий;
12. на период прохождения весеннего половодья и паводков сформировать оперативные группы и организовать их дежурство в населенных пунктах и организациях жизнеобеспечения населения, попадающих в зоны затопления и подтопления;
13. организовать оперативное представление информации в единую дежурно-диспетчерскую службу Сегежского района об изменении состояния водных объектов.

4. Диспетчерам единой дежурно-диспетчерской службы Сегежского района организовать оперативное представление информации в Правительство Республики Карелия об изменении состояния водных объектов через дежурно-диспетчерскую службу Правительства Республики Карелия на базе Государственного комитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

5. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Сегежского муниципального района (Т.А.Слиж) обнародовать настоящее постановление путем размещения официального текста настоящего постановления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Сегежского муниципального района <http://home.onego.ru/~segadmin>.

Глава администрации

Сегежского муниципального района Ю.В.Шульгович

Разослать: в дело, ГО, ЧС и МР, Правительство РК, ГК РК по ОЖ и БН, администрации поселений -6, ООО "ЕвроСибЭнерго-тешюваяэнергия", ФБУ "Администрация Беломорско-Онежского бассейна внутренних водных путей", ОМВД России по Сегежскому району, ООО «ПКХ Водоснабжение», МУП «ВОС п. Надвоицы», Сегежское отделение Центра ГИМС, ЕДДС.

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЁН  постановлением администрации  Сегежского муниципального района  от 23 марта 2018 г. № 220 |
|  |

**План**

**мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья**

**и паводков на территории Сегежского муниципального района в 2018 году**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки**  **исполнения** | **Ответственные**  **исполнители (соисполнители)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация взаимодействия по пропуску паводковых вод с руководителями гидродинамических опасных объектов, расположенных на территории Сегежского района | март - апрель | Начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе администрации Сегежского муниципального района (далее – начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР) |
|  | Организация обследования гидротехнических сооружений, прудов и водохранилищ | март - апрель | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР,  главный инженер Ондской ГЭС (по согласованию),  руководитель Федерального бюджетного учреждения  "Администрация Беломорско-  Онежского бассейна внутренних водных путей" (по согласованию) |
|  | Организация круглосуточного наблюдения за состоянием гидротехнических соору­жений и уровнем воды | В паводковый период | Единая дежурно-диспетчерская служба Сегежского района, (далее – ЕДДС),  начальник Карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»(по согласованию) |
|  | Сбор информации о паводковой обстановке на территории района | В паводковый период | ЕДДС |
|  | Информирование ГУ МЧС РФ по Республике Карелия о необходимости ликвидации ледовых заторов (при наличии заторов) | В паводковый период | ЕДДС |
|  | Подготовка пунктов временного размещения населения на территориях подверженных подтоплению | В паводковый период | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР |
|  | Подготовка нештатных аварийно – спасательных формирований (далее – НАСФ), создаваемых на базе организаций, расположенных на территории Сегежского муниципального района, автотранспорта, бульдозеров и других механизмов для ликвидации последствий подтопления территории района, эвакуации населения с подтопленных территорий | В паводковый период | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР,  руководители организаций, создаваемые НАСФ (по решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Сегежского муниципального района) |
|  | Подготовка имеющихся  плавательных средств | март - апрель | Начальник отдела, по делам ГО, ЧС и МР,  руководитель Сегежского отделения Центра государственной инспекции по маломерным судам Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации по Республике Карелия (по согласованию) |
|  | Организация подготовки гидротехнических сооружениях (ГТС) прудов и водохранилищ к безопасному пропуску паводковых вод: расчистка обводных каналов ГТС, паводкового водосброса, ревизия водопропускных устройств ГТС (донный водоспуск, подъемный механизм головного шлюза и т.д.), очистка дренажных каналов, ремонт ледозащитных сооружений, подготовка аварийного запаса материалов | март - апрель | Руководители организаций, эксплуатирующие ГТС  (по согласованию) |
|  | Обеспечение охраны общественного порядка на пунктах временного размещения населения, отселяемых из зоны возможного подтопления и организация патрулирования жилищного сектора в зоне подтопления в целях предотвращения случаев мародёрства | В период подтопления жилого сектора | Начальник отдела  МВД России по  Сегежскому району  (по согласованию) |
|  | Информирование население района о прохождении весеннего паводка, проводимой работе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком | В паводковый период | Начальник отдела по делам  ГО, ЧС и МР |
|  | Организация временной переправы с населенными пунктами, с которыми прервано транспортное сообщение в результате подтопления дорог, мостов | В период подтопления | Начальник отдела по делам  ГО, ЧС и МР,  главы поселений |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_