****

## Республика Карелия

## АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 апреля 2018 года № 360

Сегежа

**Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению**

**в Сегежском муниципальном районе Единой государственной информационной системы социального обеспечения**

Во исполнение пункта 2.2.3 раздела 1 протокола совещания с руководителями органов местного самоуправления в Республике Карелия от 12 апреля 2018 г. № 151/АП администрация Сегежского муниципального района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по внедрению в Сегежском муниципальном районе Единой государственной информационной системы социального обеспечения.
2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Сегежского муниципального района (Т.А.Слиж) обнародовать настоящее постановление путем размещения официального текста постановления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Сегежского муниципального района <http://home.onego.ru/~segadmin>.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Сегежского муниципального района Ю.В. Шульгович

Разослать: в дело, Антоновой Е.Н., УД, КУМСиЗР, ОИТиЗИ.

Утвержден

постановлением администрации

Сегежского муниципального района

от 28 апреля 2018 г. № 360

**План мероприятий («дорожная карта») по внедрению**

**в Сегежском муниципальном районе**

**Единой государственной информационной системы социального обеспечения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственные**  **исполнители** |
| 1. | Определение перечня поставщиков информации в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (далее – ЕГИССО) сведений о мерах социальной защиты (поддержки), оказываемых за счет бюджета Сегежского муниципального района (далее – поставщики информации) | до 15 мая 2018 г. | Антонова Е.Н., заместитель главы администрации Сегежского муниципального района (далее – администрация) по социальным вопросам; Слиж Т.А., начальник отдела информационных технологий и защиты информации администрации |
| 2. | Проведение анализа (в том числе наличия) информационных систем (ресурсов) поставщиков информации, предложение по модернизации существующих информационных систем поставщиков в части взаимодействия с ЕГИССО, выработка технологии передачи в ЕГИССО сведений поставщиков информации | до 1 июня 2018 г. | Слиж Т.А., начальник отдела информационных технологий и защиты информации администрации |
| 3. | Обеспечение соотнесения мер социальной защиты (поддержки) предоставляемых за счет бюджета Сегежского муниципального района с Классификатором мер социальной защиты (поддержки), сформированным в ЕГИССО | до 1 июня 2018 г. | Антонова Е.Н., заместитель главы администрации по социальным вопросам; Слиж Т.А., начальник отдела информационных технологий и защиты информации администрации |
| 4. | Проведение анализа нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Сегежский муниципальный район» на предмет необходимости внесения изменений в части предоставления в ЕГИССО информации о мерах социальной защиты (поддержки), а также включение в перечень документов, регламентирующих получение мер социальной защиты (поддержки), СНИЛС получателя мер социальной защиты (поддержки) | до 1 июля 2018г. | Гашкова А.А., председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации;  Репешова Г.Д., начальник управления делами администрации |
| 5. | Загрузка в ЕГИССО первичных сведений, содержащихся в информационных системах поставщиков информации | до 1 июля 2018 г. | Гашкова А.А., председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации;  Репешова Г.Д., начальник управления делами администрации;  Швецова И.Б., директор МБУ «Сегежский комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_